

Администрация Абанского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2022 п.Абан № 103-п

О проведении противопаводковых

мероприятий на территории Абанского района

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка 2022 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 7, 43, 44 Устава Абанского района, Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации в паводковый период 2022 года в Абанском районе, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС вызванных паводком, согласно Приложению 2.

3. Возложить задачи по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, предупреждению и минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций в период прохождения паводка 2022 года на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ПБ) Абанского района.

4. Руководителям муниципальных учреждений района спланировать и выполнить все необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, в период весенне-летнего паводка 2022 года в срок до 15.04.2022.

5. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий района спланировать и выполнить все необходимые мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка 2022 года в срок до 15.04.2022.

6. Рекомендовать принять меры:

директору Абанского филиала ГП КрайДЭО (Васильев В.М.) – по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств по автомобильным дорогам межмуниципального и местного значения на территории Абанского района;

начальнику Абанского районного узла связи (Фартучный Д.А.) - по сохранению устойчивой связи с населенными пунктами и производственными объектами, попадающими в зону затопления;

директору ООО Абанское АТП (Коваль В.Э.) – по предоставлению при необходимости транспорта для эвакуации людей из зон затопления;

главному врачу КГБУЗ Абанская РБ (Фильберт И.В.) – по проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями, попадающего в зону затопления и созданию резервного количества мест и медикаментов для пострадавших от паводка людей;

начальнику ОМВД по Абанскому району (Бескоровайный А.В.) - по обеспечению охраны объектов и жилого фонда после эвакуации населения из зон затопления, а также обеспечения правопорядка при частичной эвакуации;

директору ООО «Промбытжилсервис» (Пронин О.С.); начальнику РЭС-3 ВЭС ОАО «Красноярсэнерго» (Валейко А.И.); начальнику Абанского участка ПАО КрасЭко (Зайцев А.В.) принять меры по предупреждению и ликвидации аварий на объектах тепло, водо- и электроснабжения.

7. Рекомендовать собственникам жилья принять меры по предупреждению подтопления принадлежащих им домовладений и повреждения имущества.

8. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и МР администрации Абанского района (Кислов А.А.) осуществлять мониторинг за прохождением весенне-летнего паводка 2022 года в районе и выполнением хозяйствующими субъектами противопаводковых мероприятий.

9. И.о. руководителя МКУ ЕДДС по Абанскому району (Трущенко М.А.) организовать обмен и оперативную обработку информации о ходе выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка 2022 года.

10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального образования «Абанский район» в сети Интернет и в общественно-политической газете «Красное знамя».

11. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Абанского района Г.В.Иванченко

Приложение 1

к Постановлению администрации

Абанского района от 25.03.2022 № 103-п

«О проведении противопаводковых

мероприятий на территории Абанского»

План

мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период 2022 года в Абанском районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Провести заседание КЧС и ПБ Абанского района с повесткой:  -о готовности сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций (в т.ч. координацию действий сил и средств выделяемых организациями, учреждениями различных форм собственности на подведомственной территории);  -о готовности работы эвакуационной комиссии Абанского района по эвакуации населения и имущества при возможных чрезвычайных ситуациях (определение мест отселения населения, временного размещения животных, организация обеспечения материально-техническими ресурсами);  -о готовности средств связи и оповещения к работе в чрезвычайных условиях;  -о проведение разъяснительной работы среди населения (подворный обход) по проведению подготовительных мероприятий и вручение памяток по действиям в период паводка;  -организация защиты от склоновых вод (вывоз снега, расчистка водопропускных систем, ручьев, сточных канав от наледей защита мостовых переходов, дорог). | март | Орган управление ГО и ЧС района |
| 2. | Установить зоны или объекты возможного частичного затопления | до 15 апреля | Орган управление ГО и ЧС района  главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 3. | Уточнить перечень домовладений, жителей, объектов экономики, объектов социального значения и других важных объектов, попадающих в зоны возможного затопления | до 15 апреля | Орган управление ГО и ЧС района  главы сельсоветов |
| 4. | Определить порядок эвакуации (временного отселения) людей на период половодья (при необходимости) | до 15 апреля | Орган управление ГО и ЧС района  главы сельсоветов |
| 5. | Определить количество сельскохозяйственных животных, попадающих в зоны возможного затопления | до 15 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий |
| 6. | Определить места и порядок эвакуации (временного размещения) животных | до 15 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий |
| 7. | Провести разъяснительную работу с населением: | до 15 апреля и в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
|  | о возможном подтоплении их домов |
|  | о порядке действий при подтоплении |
|  | о необходимости очистки дворов и придомовых территорий от снега |
|  | о необходимости очистки на своих территориях водоотводных канав и труб от снега, льда и мусора |
| 8. | Информировать населения о непосредственной угрозе подтопления | в период паводка | Орган управление ГО и ЧС района  главы сельсоветов |
| 9. | Провести проверки состояния гидротехнических сооружений и осуществлять контроль их состояние до окончания паводка. | до 15 апреля и в период паводка | главы сельсоветов |
| 10. | Подготовить водохранилища прудов к приему талых вод | до 15 апреля | главы сельсоветов |
| 11. | Провести работы по очистке водоотводных канав, труб, водопропускных сооружений от снега, льда и мусора. | заблаговременно  и в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района  население |
| 12. | Информировать орган управления ГО и ЧС района о складывающейся обстановке. | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 13. | Обеспечить готовность имеющихся сил и средств для защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и проведения спасательных работ | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 14. | Организовать привлечения частных владельцев плавсредств с определением места их размещения | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 15. | Принять правовые акты, распорядительные документы «О проведении противопаводковых мероприятий 2022 года» | до 15 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 16 | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения спасательных работ в зонах подтопления | до 15 апреля | Орган управление ГО и ЧС района |
| 17. | Провести проверку готовности нештатных гидропостов к передачи информации об уровнях воды в реке Бирюса в соответствии с временным графиком согласованным с ЕДДС по Абанскому району | до 15 апреля | Главы сельсоветов, руководитель ЕДДС по Абанскому району |
| 18. | Организовать наземное патрулирование русла реки Бирюса, в период ледохода, с целью своевременного обнаружения ледяных заторов | В период ледохода | Главы Покатеевского, Хандальского, Почетского сельсоветов |
| 19. | Обеспечить охрану общественного порядка в населенных пунктах, подвергшихся частичному затоплению | при угрозе подтопления | Начальник ОМВД России по Абанскому району |

Приложение 4

к Постановлению администрации

Абанского района от 25.03.2022 № 103-п

«О проведении на территории Абанского

района противопаводковых мероприятий»

Состав сил и средств, привлекаемых к предупреждению и ликвидации ЧС вызванных паводком

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Подразделение | Личный состав | Техника | Должность, ФИО и телефон старшего |
| 1. | 86 ПСЧ 10 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Красноярскому кра | Всего: 52 чел.,5 ед.тех.  В сутки: 9 чел.,3 ед.тех. | Бензорез (1), моб. Бензорез (1), моб. радиостанция (4-Такт 301), дыхательные аппараты (4), спасательные устройства (4), мотопила (1), носилки (2), медицинское оборудование (полностью комплект), шанцевый инструмент (4), пожарная машина (6-Ац-5-40 (43114) камаз, Ац-3.2-40 (4331) ЗиЛ-130, Ац-3-40 (4334) ЗиЛ-131, АЦ-40 (ЗИЛ 131), АЦ-40 (ЗИЛ 131).  АЦП-8-30 (Урал) | Начальник Абанского пожарного гарнизона Чечура Н.Л.83916322302 |
| 2. | ОГИБДД ОМВД России по Абанскому району | Всего: 14 чел.,5ед.тех.  В сутки: 4 чел.,2 ед.тех. | Служебный автомобиль (3), средства видео фиксации (2), авторадар (1), оградительный конус (8), измерительная рулетка (3) | Начальник ОГИБДД ОМВД России по Абанскому району майор полиции Шагойко Ю.А., т. раб. 8-391-63-22-4-41 |
| 3. | КГБУЗ Абанская РБ | Всего: 151 чел.,9 ед.тех.  В сутки: 8 чел.,3 ед.тех. | Автомобиль скорой помощи 4 (3-УАЗ 39623 «буханка», 1-ГАЗель), медицинская укладка (4), носилки (5), аппарат искусственного дыхания (1), дефибриллятор (1) | И.о. главного врача КГБУЗ «Абанская РБ» Фильберт И.В. т. раб. 8-391-63-23-7-94, т. сот. 8-950-432-35-54 |
| 4. | ООО «Промбытжилсервис» | Всего: 120 чел.25ед.тех.  В сутки: 6 чел.,2 ед.тех. | автокран (2), УАЗ-31514 (5), КАМАЗ (2), ЗИЛ-130 (2), трактор МТЗ (5), автобус (1), погрузчик (1), шанцевый инструмент (3) | Директор ООО «Промбытжилсервис»  Пронин О. С., т. раб. 8-391-63-22-2-30, т. сот. 8-983-268-51-15 |
| 5. | Абанский филиал АО «КрайДЭО» | Всего: 90 чел.,35ед.тех.  В сутки: 6 чел., 2 ед.тех. | Автогрейдер (ГС 14.02 -6, прицепной на базе МТЗ -2), бульдозер (Т-130), экскаватор на базе МТЗ-1 (1), автосамосвал (5-КАМАЗ), передвижная компрессорная станция (1), УАЗ (1), погрузчик (1), асфальт укладчик (1), сварочный передвижной аппарат (1), шанцевый инструмент (9) | Директор Абанского филиала АО «КрайДЭО» Васильев В. М.  т.8-391-63-22-561 |
| 6. | ООО «Абанское АТП» | Всего: 15 чел., 6 ед.тех.  В сутки: 1 чел., 1 ед.тех. | Автобус (8), ГАЗ-53 (1) | Директор ООО «Абанское АТП»  Коваль В.Э.  т. раб. 8-39163-22-5-29,  т. сот. 8-963-257-53-15 |
| 7. | Оперативная группа Абанского района | 3 чел.,  1 ед.техники | Автомобиль УАЗ – 315195(1), фонарь(2), радиостанция (2) | Начальник отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и МР администрации Абанского района по делам Кислов А.А. т.раб. 22-6-44  т.сот. 89130483433 |
| 8. | Всего | Всего: 445 чел.,86ед.тех.  В сутки: 34 чел.,14ед.тех. | | |