- Приложение № 2

- к муниципальной программе

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЧИСТАЯ ВОДА В АБАНСКОМ РАЙОНЕ»

| - Наименование подпрограммы | «Чистая вода в Абанском районе » (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе » |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрации Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: - - обеспечение населения и объектов социальной сферы Абанского района качественной питьевой водой, соответствующей требованиям установленным санитарно-эпидемиологическими правилами. Задача подпрограммы: - модернизация систем водоснабжения Абанского района; |
| Целевые индикаторы | - - снижение числа аварий в системах водоснабжения в год на 1000 км сетей с 6 ед. в 2014 год до 1 ед. в 2017 году; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2017 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы 0,0 тыс. руб., из них по годам: за счет средств районного бюджета 2014 год – 0,0 тыс.руб.; 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс.руб. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Администрация Абанского района Красноярского края. |

- ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

  - Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости принятия подпрограммы

Состояние питьевого водоснабжения остается одной из актуальных проблем на территории Абанского района. Обеспечение населения чистой питьевой водой является одним из социально значимых направлений деятельности муниципального образования ввиду того, что в Абанском районе в настоящее время наблюдается дефицит чистой питьевой  воды.

Качество только некоторых источников воды в Абанском районе находится на высоком уровне, но, тем не менее, качество воды в пределах территории  района различается. В источниках воды имеются загрязнения как природного, так и антропогенного характера при этом наибольшую опасность представляет загрязнение растворенными органическими веществами, ионами жесткости, соединениями железа, марганца, а также сезонное микробное и вирусное загрязнение воды из поверхностных стоков территории.

Сегодня в Абанском районе жители вынуждены использовать для питьевых целей воду ненадлежащего качества, несоответствующую по ряду показателей, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Качество воды из централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Абанского района имеет следующие характеристики: доля проб воды из поверхностных и подземных источников, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим  нормам по санитарно-химическим показателям, в 2010-2011 годах составляла 33,3 % в 2 из 4-х взятых проб, в 2011-2012г.г. из 11 взятых проб не соответствуют по химическому анализу на мутность по каолину все пробы; доля проб из водораспределительной сети, не отвечающих гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям, составляла в 2010 году 10,3 %, а в 2011 году – 24%. В 2011-2012г.г. из проведенных 34 проб  водораспределительной сети, 32% соответствуют нормам. По микробиологическим исследованиям все пробы соответствуют нормам.

Основная причина низкого качества воды, поступающей из источников централизованного водоснабжения, заключается в  высокой степени изношенности коммуникаций в совокупности с нестабильным давлением в распределительной сети, что создает условия для вторичного загрязнения питьевой воды, которое нередко приводит к несоответствию качества питьевой воды у потребителей по микробиологическим показателям. Изношенность водопроводных сетей  района составляет 60%.

Отсутствует система водоочистки и обеззараживания из подземных водоисточников или существование устаревших методов водоподготовки.

В сельской местности отсутствуют специализированные организации по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей и сохраняется низкий процент обеспечения населения водой из пунктов централизованного водоснабжения.

В настоящее время в Абанском районе действуют 88 водозаборных сооружений. Подается в сеть более 173 тыс. куб. м воды, однако 19039  человек или 77 % населения не обеспечены услугами централизованного водоснабжения. Водопроводы отсутствуют в 98 % сельских населенных пунктах района. Недостающая потребность в новых водозаборных сооружениях составляет 9 единиц, в новых сетях водопроводов  69,9 км.

Плохое состояние систем водоснабжения, связано с недостаточным финансированием данной сферы деятельности муниципального образования. На протяжении последних ряда лет бюджету района не выделялись денежные средства на новое строительство водозаборных сооружений и водопроводов.

Сектор водоснабжения  является наиболее капиталоемким из всех секторов коммунального хозяйства. Возможности органа местного самоуправления по привлечению инвестиций ограничены. Организации коммунального комплекса также не в состоянии реализовать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Финансирование инвестиционных потребностей исключительно за счет роста тарифов на услуги приведет к социальному напряжению, что является недопустимым.

Финансирование части инвестиционных расходов в секторе водоснабжения за счет бюджетных средств позволит обеспечить плавный рост тарифов, реализацию инвестиционных проектов с длительным сроком окупаемости, стимулировать реализацию региональных и местных программ реформирования коммунальной инфраструктуры. При этом бюджетные средства должны использоваться как инструмент снижения рисков и катализатором для частных инвестиций, которые со временем должны стать одним из основных источников капитала в секторе водоснабжения.

Реализация мероприятий, изложенных в приложение №1 к подпрограмме позволит в полной мере выполнить полномочия муниципального образования, определенные требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в сфере организации обеспечения населения района водоснабжением.

2.2 Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

подпрограммы, целевые индикаторы

2.2.1. Целью подпрограммы является обеспечение населения и объектов социальной сферы Абанского района питьевой водой, соответствующей требованиям  установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2.2.2. Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующей  задачи:

- модернизация систем водоснабжения Абанского района;

2.2.3. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы.

- 2.2.4. Целевой индикатор подпрограммы:

- - снижение числа аварий в системах водоснабжения в год на 1000 км сетей с 6 ед. в 2014 год до 1 ед. в 2017 году.

2.2.5. Целевые индикаторы подпрограммы отражены в приложении 1.

2.3 Механизм реализации подпрограммы

2.3.1.  Средства районного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт водонапорных башен,  бурение скважин,  в том числе малоглубинных,  находящихся в муниципальной собственности.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрации Абанского района.

2.3.3. Средства районного бюджета предусматриваются получателям бюджетных средств: администрациям сельских поселений Абанского района, РОУМИ администрации Абанского района,

2.3.4. Распределение средств  районного бюджета по получателям средств на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт водонапорных башен,  бурение скважин,   утверждается Постановлением администрации Абанского района.

2.3.5. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в Порядке, установленном Федеральным законодательством.

2.3.6. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств.

2.3.7. Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на  получателей  бюджетных средств.

2.3.9. В случае экономии средств по итогам размещения муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг), отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района готовит предложения по распределению межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями Абанского района.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

- 2.4. Организация управления подпрограммой и

- контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

2.4.2.  Получатели бюджетных средств предоставляют  в отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района  информацию  о расходовании средств межбюджетных трансфертов по форме, ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения контрактов, договоров.

2.4.3. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств   районного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовое управление администрации Абанского района.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности и

- экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы

- От реализации подпрограммных мероприятий в 2014-2017 годах ожидается достижение следующих результатов:

- - снижение числа аварий в системах водоснабжения в год на 1000 км сетей с 6 ед. в 2014 год до 1 ед. в 2017 году.

- Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

- - улучшении качества жизни населения Абанского района.

2.6 Система мероприятий.

Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении 2 к  подпрограмме.

  - Ресурсное обеспечение подпрограммы с указанием источников финансирования

Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета и составляет 0,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2015 год – 0,00 тыс.рублей;  2016 год – 0,00 тыс.рублей,  2017 год – 0,00 тыс.рублей.