Администрация Вознесенского сельсовета

Абанского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30.03.2012г | с.Вознесенка | № 14-п |
| --- | --- | --- |

О проведении на территории Вознесенского сельсовета противопаводковых мероприятий

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьей 7 Устава Вознесенского сельсовета Абанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности населения, в период прохождения весеннее- летнего половодья в 2012 году согласно приложению № 1.

2.Назначить ответственным лицом за состояние ГТС –главу сельсовета Левкову Раису Николаевну.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с момента его опубликования в «Ведомостях органов местного самоуправления Вознесенский сельсовет».

Глава Вознесенского сельсовета                                             Р.Н.Левкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вознесенского сельсовета

от 30.03.2012г № 14-п

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасности населения, в период прохождения весеннее- летнего половодья в 2012 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнений | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка планов мероприятий по защите населения( персонала) и подведомственной территории на период прохождения снеговых талых вод | До 10 апреля 2012 года | Глава сельсовета , руководители организаций, предприятий. |
| 2 | Доведения до населения ( каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления населенного пункта, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества. | До 15 апреля, а также еженедельно после получения прогноза о сроках наводнения | Глава сельсовета, руководители организаций, предприятий, депутаты по округам. |
| 3 | Устройство отводных траншей- канав для отвода снеговых талых вод | апрель | Глава сельсовета, руководители организаций , предприятий , население -согласно закрепленных территорий. |