План мероприятий                                                                                                                                                                долгосрочной районной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2014гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения и объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализованных программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: |  |  |  |  |  |  | Регистрация права собственности объектов водоснабжения МО Абанский район |
|  | Водонапорные башни (ВНБ) | 518 | - | - | 259 |  | 259 |  |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район", | 7400 | - | - | - |  | 7400 | Анализ природно-географических и почвенно-геологических характеристик местности, климатических условий территории муниципального образования с выявлением природных и антропогенных факторов, влияющих на качество подземных вод ВНБ, используемых для питьевых целей. Выявление и инвентаризация источников антропогенных загрязнений, поступающих в подземные воды на территории района. Оценка: качественных и количественных характеристик загрязнителей; санитарно-гигиенического состояния источников воды; качества воды в скважинах по нормативным показателям с периодичностью, утвержденной действующими нормативными документами в аккредитованной в установленном порядке лаборатории. Формирование банка данных по качеству воды, статистическая обработка полученных данных, прогноз качества воды для оптимизации параметров водопользования. Составление практических рекомендаций по мероприятиям, способствующим улучшению качества воды. Контроль и консультативная помощь в ходе реализации мероприятий. Консультации по разработке схем водоподготовки и кондиционирования питьевой воды (стратегия НИДС). Создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение. |
| 3 | Оценка и подсчет эксплуатационных запасов воды | 20000 | - | - | 10000 |  | 10000 | Оценка эксплутационных запасов предполагаемой потребности воды на участке недр (подземный водоносный слой воды). Расчет величины прогнозных ресурсов. |
| 4. | Обустройство санитарных зон территории действующих ВНБ | 2430 | - | - | 1215 |  | 1215 | Получение гидрогеологического заключения для оптимизации создания ЗСО. Реальное улучшение экологической ситуации территорий зон санитарной охраны ВНБ. |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт ВНБ, водопроводов, скважин, водоразборных колонок, колодцев | 6602 | - | 3569 | 2388 |  | 645 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения за счет централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 6. | Строительство ВНБ, бурение скважин | 27950 | - | 5000 | 5350 |  | 17600 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения за счет централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 7. | Бурение малоглубинных скважин | 1210 | - | 50 | 610 |  | 550 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей. |
| 8. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | 121500 | - | 4000 | 8000 |  | 109500 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Уменьшение хронических заболеваний вызванных низким качеством питьевой воды. Устранение замечаний надзорных органов по закрытию ВНБ и приведению в соответствие с санитарными нормами. Повышение доли населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 9. | Установка приборов учета потребления воды | 200 | - | - | 100 |  | 100 | Создание новой модели поведения граждан и потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования природного ресурса - вода. |
| Итого: |  | 187810 |  | 12619 | 27922 |  | 147269 |  |

Приложение 2

Смета расходов                                                                                                                                                                                    на мероприятия долгосрочной районной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2014гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Цена, тыс. руб | Сумма, тыс. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой | Местный |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: водонапорные башни (ВНБ) | шт. | 47 | 11 |  | 518 |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район" |  |  | 7400 | 7400 |  |
| 3 | Оценка и подсчет эксплуатационных запасов воды | Шт | 37 | 540.5 | 20000 |  |
| 3. | Обустройство зон санитарных охраны на территории действующих ВНБ | шт. | 81 | 30 | 2430 |  |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт ВНБ, водопроводов, скважин, водоразборных колонок, колодцев, в т.ч. | шт. |  |  |  | 6602 |
|  | Капитальный ремонт ВНБ | Шт. | 19 |  |  | 5007 |
|  | Капитальный ремонт водопроводов | м. | 1900 |  |  | 1270 |
|  | Капитальный ремонт скважин | шт. | 3 |  |  | 205 |
|  | Капитальный ремонт водоразборных колонок | Шт | 10 |  |  | 70 |
|  | Капитальный ремонт колодцев | Шт | 2 |  |  | 50 |
| 6. | Строительство ВНБ, бурение скважин, в т.ч. |  |  |  | 24600 | 3350 |
|  | Строительство ВНБ | Шт | 6 |  | 3600 | 2100 |
|  | Бурение скважин | Шт | 6 |  | 21000 |  |
|  | Изготовление ПСД постановка на кадастровый учет земельных участков |  |  |  |  | 1250 |
| 8. | Бурение малоглубинных скважин | шт. | 20 |  |  | 1210 |
| 9. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | шт. | 81 | 1500 | 121500 |  |
| 10. | Установка приборов учета потребления воды | шт. | 100 | 2 | 200 |  |
| Итого: |  |  |  |  | 176130 | 11680 |