Приложение 1

к Постановлению администрации Абанского района

от12.10.2012        №1216-п

План мероприятий                                                                                                                                                                долгосрочной районной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2014гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения и объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализованных программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: |  |  |  |  |  |  | Регистрация права собственности объектов водоснабжения МО Абанский район |
|  | Водонапорные башни (ВНБ) | 518 | - | - | 259 |  | 259 |  |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район", | 7400 | - | - | - |  | 7400 | Анализ природно-географических и почвенно-геологических характеристик местности, климатических условий территории муниципального образования с выявлением природных и антропогенных факторов, влияющих на качество подземных вод ВНБ, используемых для питьевых целей. Выявление и инвентаризация источников антропогенных загрязнений, поступающих в подземные воды на территории района. Оценка: качественных и количественных характеристик загрязнителей; санитарно-гигиенического состояния источников воды; качества воды в скважинах по нормативным показателям с периодичностью, утвержденной действующими нормативными документами в аккредитованной в установленном порядке лаборатории. Формирование банка данных по качеству воды, статистическая обработка полученных данных, прогноз качества воды для оптимизации параметров водопользования. Составление практических рекомендаций по мероприятиям, способствующим улучшению качества воды. Контроль и консультативная помощь в ходе реализации мероприятий. Консультации по разработке схем водоподготовки и кондиционирования питьевой воды (стратегия НИДС). Создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение. |
| 3 | Оценка и подсчет эксплуатационных запасов воды | 20000 | - | - | 10000 |  | 10000 | Оценка эксплутационных запасов предполагаемой потребности воды на участке недр (подземный водоносный слой воды). Расчет величины прогнозных ресурсов. |
| 4. | Обустройство санитарных зон территории действующих ВНБ | 2430 | - | - | 1215 |  | 1215 | Получение гидрогеологического заключения для оптимизации создания ЗСО. Реальное улучшение экологической ситуации территорий зон санитарной охраны ВНБ. |
| 5 | Реконструкция и капитальный ремонт ВНБ, водопроводов, скважин, водоразборных колонок, колодцев | 12948.5 | - | 5315.5 | 4288 |  | 3345 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения за счет централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 6. | Строительство ВНБ, бурение скважин, изготовление ПСД, земельнокадастровые работы | 27550 | - | 3800 | 6550 |  | 17200 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения за счет централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 7. | Бурение малоглубинных скважин | 1360 | - | 50 | 610 |  | 700 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей. |
| 8. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | 121500 | - | 4000 | 8000 |  | 109500 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Уменьшение хронических заболеваний вызванных низким качеством питьевой воды. Устранение замечаний надзорных органов по закрытию ВНБ и приведению в соответствие с санитарными нормами. Повышение доли населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 9. | Установка приборов учета потребления воды | 200 | - | - | 100 |  | 100 | Создание новой модели поведения граждан и потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования природного ресурса - вода. |
| 10. | Ремонт систем водоснабжения (ВНБ) предприятием ООО «Промбытжилсервис» | 728.0 |  |  | 728.0 |  |  | Повышение надежности и качества предоставляемых услуг |
| Итого: |  | 194634.5 |  | 13165.5 | 31750 |  | 149719 |  |

Приложение 2

к Постановлению администрации Абанского района

от12.10. 2012   № 1216-п

Смета расходов                                                                                                                                                                                    на мероприятия долгосрочной районной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2014гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Цена, тыс. руб | Сумма в разрезе бюджетов, тыс. руб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Краевой | Местный | Внебюджетные источники (ср-ва предпр.и физ. лиц) |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: водонапорные башни (ВНБ) | шт. | 47 | 11 |  | 518 |  |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район" |  |  | 7400 | 7400 |  |  |
| 3 | Оценка и подсчет эксплуатационных запасов воды | Шт | 37 | 540.5 | 19000 | 1000 |  |
| 3. | Обустройство зон санитарных охраны на территории действующих ВНБ | шт. | 81 | 30 | 2430 |  |  |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт ВНБ, водопроводов, скважин, водоразборных колонок, колодцев, в т.ч. |  |  |  |  | 12948.5 |  |
|  | Капитальный ремонт ВНБ | Шт. | 26 |  |  | 11598.5 |  |
|  | Капитальный ремонт водопроводов | м. | 1390 |  |  | 820 |  |
|  | Капитальный ремонт скважин | шт. | 4 |  |  | 410 |  |
|  | Капитальный ремонт водоразборных колонок | Шт | 10 |  |  | 70 |  |
|  | Капитальный ремонт колодцев | Шт | 2 |  |  | 50 |  |
| 6. | Строительство ВНБ, бурение скважин, в т.ч. |  |  |  | 19500 | 8050 |  |
|  | Строительство ВНБ | Шт | 4 | 3600 |  | 3600 |  |
|  | Бурение скважин | Шт | 7 | 23000 | 19500 | 3500 |  |
|  | Изготовление ПСД постановка на кадастровый учет земельных участков |  | 4 | 1250 |  | 1250 |  |
| 8. | Бурение малоглубинных скважин | шт. | 24 | 1360 |  | 1360 |  |
| 9. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | шт. | 81 | 1500 | 121500 |  |  |
| 10. | Установка приборов учета потребления воды | шт. | 100 | 2 |  |  | 200 |
| 11 | Ремонт систем водоснабжения (ВНБ) предприятием ООО «Промбытжилсервис» | Шт | 2 |  |  |  | 728.0 |
| Итого: |  |  |  |  | 169830 | 23876.5 | 928.0 |