Приложение 1

План мероприятий                                                                                                                                                                долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2013гг.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения и объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемые результаты от реализованных программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: |  |  |  |  | Регистрация права собственности объектов водоснабжения МО Абанский район |
|  | Водонапорные башни (ВНБ) | 517 | 176 | 176 | 165 |  |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район" | 7400 | 7400 |  |  | Анализ природно-географических и почвенно-геологических характеристик местности, климатических условий территории муниципального образования с выявлением природных и антропогенных факторов, влияющих на качество подземных вод ВНБ, используемых для питьевых целей. Выявление и инвентаризация источников антропогенных загрязнений, поступающих в подземные воды на территории района. Оценка: качественных и количественных характеристик загрязнителей; санитарно-гигиенического состояния источников воды; качества воды в скважинах по нормативным показателям с периодичностью, утвержденной действующими нормативными документами в аккредитованной в установленном порядке лаборатории. Формирование банка данных по качеству воды, статистическая обработка полученных данных, прогноз качества воды для оптимизации параметров водопользования. Составление практических рекомендаций по мероприятиям, способствующим улучшению качества воды. Контроль и консультативная помощь в ходе реализации мероприятий. Консультации по разработке схем водоподготовки и кондиционирования питьевой воды (стратегия НИДС). Создание новой модели поведения граждан и других потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования воды и ресурсосбережение. |
| 3. | Обустройство санитарных зон территории действующих ВНБ | 2430 | 810 | 810 | 810 | Получение гидрогеологического заключения для оптимизации создания ЗСО. Реальное улучшение экологической ситуации территорий зон санитарной охраны ВНБ. |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт действующих скважин с водонапорными башнями (ВНБ) | 30550 | 10400 | 10400 | 9750 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Экономический эффект от модернизации в процессе капитального ремонта |
| 5. | Строительство ВНБ | 24500 | 10000 | 7500 | 7000 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения за счет централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 6. | Строительство водопроводов, реконструкция и капремонт существующих сетей и питьевых водопроводов. | 35439,3 | 11661 | 11661 | 12117,3 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей, повышение качества уровня жизни населения путем централизованного обеспечения чистой водой. Повышение доли населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. Уменьшение хронических заболеваний. |
| 7. | Строительство водозаборных колонок | 440 |  | 440 |  | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Увеличение количество водопользователей. Повышение доли населенных пунктов обеспеченных питьевой водой надлежащего качества. |
| 8. | Ремонт водозаборных колонок | 680 | 240 | 220 | 220 | Обеспечение питьевой водой населения. |
| 9. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | 121500 | 40500 | 40500 | 40500 | Обеспечение населения чистой питьевой водой. Уменьшение хронических заболеваний вызванных низким качеством питьевой воды. Устранение замечаний надзорных органов по закрытию ВНБ и приведению в соответствие с санитарными нормами. |
| 10. | Установка приборов учета потребления воды | 65406 | 21802 | 21802 | 21802 | Создание новой модели поведения граждан и потребителей воды, вовлечение их в процесс повышения эффективности использования природного ресурса - вода. |
| Итого: |  | 288862,3 | 102989 | 93509 | 92364,3 |  |

Приложение 2

Смета расходов                                                                                                                                                                                    на мероприятия долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Абанском районе» на 2011-2013гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество | Цена, тыс. руб | Сумма, тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация объектов водоснабжения на территории района: водонапорные башни (ВНБ) | шт. | 47 | 11 | 517 |
| 2. | Научно-исследовательская работа "Экологический аудит качества питьевой воды на территории муниципального образования Абанский район" |  | 2011-2013гг. | 7400 | 7400 |
| 3. | Обустройство зон санитарных охраны на территории действующих ВНБ | шт. | 81 | 30 | 2430 |
| 4. | Реконструкция и капитальный ремонт действующих скважин с водонапорными башнями (ВНБ) | шт. | 47 | 650 | 30550 |
| 5. | Строительство: |  |  |  |  |
|  | ВНБ (обычные) | шт. | 7 | 2500 | 17500 |
|  | ВНБ (глубоководные) | шт. | 2 | 3500 | 7000 |
| 6. | Строительство водопроводов, реконструкция и капремонт существующих сетей и питьевых водопроводов | км. | 69,9 | 507 | 35439,3 |
| 7. | Строительство водозаборных колонок | шт. | 10 | 44 | 440 |
| 8. | Ремонт водозаборных колонок | шт. | 34 | 20 | 680 |
| 9. | Установка систем водоочистки на существующих ВНБ | шт. | 81 | 1500 | 121500 |
| 10. | Установка приборов учета потребления воды | шт. | 10901 | 6 | 65406 |
| Итого: |  |  |  |  | 288862,3 |