Приложение 1

План мероприятий долгосрочной целевой программы «Организация мест массового  отдыха граждан на озерах Абанского района» на 2011-2013гг.

| №п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки исполнения и объемы финансирования тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования (тыс.руб) |  |  | Ожидаемые результаты от реализованных программных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2011г | 2012г |  | 2013г | Краевой бюджет |  | Местный бюджет |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  |
| 1. | Проведение работ по очистке прилегающей зоны озер от бытового и природного мусора: о.Большое , о.Пионерское, о.Становое |  | 51,0 | 8,5 8,5 | 17,0 8,5 8,5 |  | 25,5 8,5 8,5 8,5 |  |  | 51,0 | Улучшение экологического состояния водных объектов и окружающей зеленой зоны |  |
| 2. | Проведение работ по водолазному исследованию дна озер и очистки от коряг, водорослей, бытового мусора : о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 1380 | 230 230 | 460 230 230 |  | 690 230 230 230 | 1380,0 |  |  | Обеспечение безопасности при купании отдыхающих |  |
| 3. | Выполнение программы производственного контроля по лабораторным исследованиям воды и почвы озер: о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 222,0 | 37,0 37,0 | 74,0 37,0 37,0 |  | 111,0 37,0 37,0 37,0 | 222,0 |  |  | Мониторинг качества воды на водных объектах, снижение риска заболеваемости среди отдыхающих |  |
| 4. | Обозначения буйками оранжевого цвета водной акватории для купания взрослых и детей о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 29,4 | 9,8 9,8 | 9,8 9,8 |  | 9,8 9,8 | 29,4 |  |  | Обеспечение безопасной зоны купания, снижения риска несчастных случаев на воде |  |
| 5. | Обустройство спасательного поста (установка спасательной вышки, приобретение спасительного инвентаря, плавсредств) о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 222,0 | 74,0 74,0 | 74,0 74,0 |  | 74,0 74,0 | 222,0 |  |  | Обеспечение оказания срочной помощи отдыхающим в экстренных ситуациях, снижение риска гибели среди отдыхающих на воде |  |
| 6. | Обеспечение зон отдыха общественными туалетами их обслуживание: о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 180,0 | 60,0 60,0 | 60,0 60,0 |  | 60,0 60,0 |  |  | 180,0 | Улучшение экологического состояния водных объектов и окружающей зеленой зоны |  |
| 7. | Обеспечение зон отдыха мусорными контейнерами, организация вывоза мусора: о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 51,0 | 17,0 17,0 | 17,0 17,0 |  | 17,0 17,0 |  |  | 51,0 | Улучшение экологического состояния водных объектов и окружающей зеленой зоны |  |
| 8. | Выполнение работ по подсыпке песка в пляжной зоне: о.Большое, о.Пионерское, о.Становое |  | 1105,0 | 455 455 | 350 350 |  | 300 300 |  |  | 1105,0 | Создание благоприятных условия для отдыха граждан |  |
| 9. | Установка ограждений о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 46,0 |  | 16 16 | 14 14 | 16 16 |  | 46,0 |  |  | Создание безопасных условий для отдыха граждан ( ограждение от движущегося транспорта) |  |
| 10 | Обустройство парковок для транспорта о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 300,0 |  | 100 100 | 100 100 | 100 100 |  |  |  | 300,0 | Создание мест стоянки транспорта приведет к снижению риска ДТП |  |
| 11 | Обустройство подъездных путей к о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 862,0 |  | 431,0 431,0 | 431,0 431,0 |  |  |  |  | 862,0 | Ремонт дорожного полотно уменьшит вероятность ДТП и расширит транспортную доступность для населения |  |
| 12 | Установка и обустройство палатки для размещения медицинского поста о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 75,0 |  | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 | 25,0 25,0 |  | 75,0 |  |  | Оказание экстренной медицинской помощи отдыхающим |  |
| 13 | Установка торговых палаток для обеспечения отдыхающих питьевой водой о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Обеспечение качественной питьевой водой приведет к снижению риска заболеваемости среди отдыхающих |  |
| 14 | Содержание охраны пляжной зоны отдыха о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 67,2 |  | 11,2 11,2 | 22,4 11,2 11,2 | 33,6 11,2 11,2 11,2 |  |  |  | 67,2 | Сохранение созданных мест отдыха. Создание временных рабочих мест |  |
| 15 | Содержание спасательной службы о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 74,4 |  | 12,4 12,4 | 24,8 12,4 12,4 | 37,2 12,4 12,4 12,4 |  |  |  | 74,4 | Обеспечение оказания срочной помощи отдыхающим в экстренных ситуациях. Создание временных рабочих мест |  |
| 16 | Содержание медицинского персонала о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 132,0 |  | 22,0 22,0 | 44,0 22,0 22,0 | 66,0 22,0 22,0 22,0 |  |  |  | 132,0 | Обеспечение оказания срочной медицинской помощи отдыхающим в экстренных ситуациях. Создание временных рабочих мест |  |
| 17 | Изготовление и установка стендов содержащих правила поведения на воде и пляжной зоне о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 7,5 |  | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 |  |  |  | 7,5 | Информационно-разъяснительная работа среди окружающих.Создание новой модели поведения граждан на водных объектах. |  |
| 18 | Обеспечение сотовой связью медицинского и спасательного персонала о.Большое, о.Пионерское, о.Становое | 12,0 |  | 4,0 4,0 | 4,0 4,0 | 4,0 4,0 |  |  |  | 12,0 | Обеспечение мобильного реагирования в экстренных ситуациях |  |
| 19 | Обустройство спортивных площадок: о. Большое | 33,0 |  | 33,0 33,0 |  |  |  |  |  | 33,0 | Привлечение отдыхающих к спорту |  |
|  | итого | 4849,5 |  | 1548,4 | 1729,5 | 1571,6 |  | 1974,4 | 2875,1 |  |  |  |

Приложение 2

Смета расходов на мероприятия долгосрочной целевой программы «Организация мест массового отдыха граждан на озерах Абанского района» на 2011-2013гг

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Количество | Цена (тыс.руб) | Сумма (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение работ по очистке прилегающей зоны озер от бытового и природного мусора: | руб |  |  | 51,0 |
| 2. | Проведение работ по водолазному исследованию и очистке дна озер от коряг, водорослей озер : | кол-во погружений | 6 | 230,0 | 1380,0 |
| 3. | Выполнение программы производственного контроля по лабораторным исследованиям воды и почвы озер: | кол-во проб: воды грунта | 6 6 | 17,0 20,0 | 102,0 120,0 |
| 5. | Обозначения буйками оранжевого цвета водной акватории для купания -приобретение буйков -ораждение для детей | шт шт | 36 3 | 0,69 1,55 | 24,8 4,6 |
| 6. | Обустройство спасательного поста ( установка спасательной вышки, приобретение спасательного инвентаря, приобретение плавсредств) | Шт | 3 | 74,0 | 222,0 |
| 7. | Обеспечение зон отдыха общественными туалетами их обслуживание: | Шт | 6 | 30 | 180,0 |
| 8. | Обеспечение зон отдыха мусорными контейнерами, организация вывоза мусора: | Шт | 3 | 17,0 | 51,0 |
| 9. | Выполнение работ по подсыпке песка в пляжной зоне: О.Большое О.Пионерское О.Становое | руб |  |  | 455,0 350,0 300,0 |
| 10. | Установка ограждений | М | 400 | 0,115 | 46,0 |
| 11 | Обустройство парковок для транспорта | Шт | 3 | 100,0 | 300,0 |
| 12 | Обустройство подъездных путей | М | 2400 | 0,359 | 862,0 |
| 13 | Установка палатки для размещения медицинского поста (приобретение палатки, медицинских препаратов) | Шт | 3 | 25,0 | 75,0 |
| 14 | Установка торговых палаток для обеспечения отдыхающих питьевой водой | Шт | 3 |  |  |
| 15 | Содержание охраны пляжной зоны отдыха | Ед | 3 | 22,4 | 67,2 |
| 16 | Содержание спасательной службы | Ед | 3 | 24,8 | 74,4 |
| 17 | Содержание медицинского персонала | Ед | 3 | 44 | 132 |
| 18 | Изготовление и установка стендов содержащих правила поведения на воде и пляжной зоне | Шт | 3 | 2,5 | 7,5 |
| 19 | Обеспечение сотовой связью медицинского и спасательного персонала (приобретение сотовых телефонов) | Шт | 6 | 2,0 | 12,0 |
| 20 | Обустройство спортивных площадок: | Шт | 1 | 33,0 | 33,0 |
|  | Итого по смете |  |  |  | 4849,5 |