- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  | Текущий год 2015 год |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2016 год | 2017 год |  |  |
|  |  |  |  | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 50% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 50% |  |  | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,87 | 59,86 |  | 59,86 |  |
|  | Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Модернизация, строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) | Ед, на 100 км. сетей | 50% |  |  | до 4 | 1 | до 3 | 0 | до 3 | 0 | До 3 | 0 | до 2 |  | до 1 |  |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. | % | 50% |  |  | до 27 | 16,5 | до 24,0 | 16,5 | до 24,0 | 16,5 | до 24,0 | 16,5 | до 20 |  | до 19 |  |
|  | Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 100% |  |  | 95,0 | 98,45 | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 98,0 | 95,0 | 98,0 | 95,0 |  | 95,0 |  |
|  | Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % | 100% |  |  | не менее 95,0 | 99,57 | 95,2 | 39,64 | 95,2 | 66,46 | 98,0 | 98,34 | не менее 95,2 |  | не менее 95,4 |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                              С.Д. Горнакова

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 год | 2017 год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 45 106 137,70 | 43 608 847,63 | 25 137 484,61 | 9 964 017,58 | 27 162 484,61 | 18 050 907,49 | 27 629 923,15 | 27 172 450,74 | 11 732 457,00 | 11 720359,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 7 219 162,29 | 7 094 877,18 | 7 996 131,61 | 3 996 568,71 | 7 996 131,61 | 4 546 426,22 | 11 387 085,00 | 11 360 752,60 |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 37 886 975,41 | 36 513 970,45 | 17 141 353,00 | 5 967 448,87 | 19 166 353,00 | 13 504 481,27 | 16 242 838,15 | 15 811 698,14 | 11 732 457,00 | 11 720359,00 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, строитедльство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 32 984 360 ,59 | 31 698 631,36 | 12 563 336,61 | 4668 793,71 | 14 588 336,61 | 10 654 558,80 | 17 555 990,00 | 17 468 885,18 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 25 765 198,30 | 24 603 754,18 | 4 567 205,00 | 672 225,00 | 6 592 205,00 | 6 108 132,58 | 6 168 905,00 | 6 108 132,58 |  |  | Запланированы средства по софинансировани к запрашиваемой краевой субсидии на капитальный ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности.. Фактически выделены средства меньшего объема , чем в заявке. |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 7 219 162,29 | 7 094 877,18 | 7 996 131,61 | 3 996 568,71 | 7 996 131,614 | 4 545 426,22 | 11 387 085,00 | 11 360 752,60 |  |  | Средств на осуществление полномочий в части организации тепло- электроснабжения муниципальных учреждений культуры запланировано больше, чем фактически израсходовано. |
| Подпрог рамма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5 583 100,00 | 5 581 810,00 | 5 934 200,00 | 2 704 000,00 | 5 934 200,00 | 4 318 000,00 | 6 033 900,00 | 6 033 900,00 | 5 9342 00,00 | 5 934 200,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 5 583 100,00 | 5 581 810,00 | 5 934 200,00 | 2 704 000,00 | 5 934 200,00 | 4 318 000,00 | 6 033 900,00 | 6 033 900,00 | 5 934 200,00 | 5 934 200,00 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 1 540 142,00 | 1 303 145,00 | 4 294 400,00 | 4 294 400,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 1 540 142,00 | 1 303 145,00 | 4 294 400,00 | 4 294 400,00 | Фактически произошло уменьшение объемов потребления по холодному водоснабжению и централизованному отоплению (установка приборов учета, ранее начислялось по нормативу), в связи с этим и уменьшились выплаты по предельному индексу. |
| Подпрог рамма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 2 345 548,00 | 1 165 784,87 | 2 345 548,00 | 1 652 909,69 | 2 499 891,15 | 2 366 520,56 | 1 503 857,00 | 1 491 759,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 2 345 548,00 | 1 165 784,87 | 2 345 548,00 | 1 652 909,69 | 2 499 891,15 | 2 366 520,56 | 1 503 857,00 | 1 491 759,00 | Оплата больничных листов за счет фонда социального страхования, кроме этого план по налогам и прочим платежам запланирован больше, чем фактически произошла оплата. |

Первый заместитель

Главы администрации  Абанского района                                                                                                                             С.Д. Горнакова

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год), рублей |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | 2016 год | 2017 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 45106137,70 | 43608 847,63 | 25 137 484,61 | 9 964 017,58 | 27 162 484,61 | 18 050 907,49 | 27 629 923,15 | 27 172 450,74 | 11 732 457,00 | 11 720 359,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 28 810 888,88 | 28 609 345,63 | 14 028 600,00 | 4 129 439,00 | 16 148 580,00 | 11 179 346,58 | 16 974 042,00 | 16 737 045,00 | 10 228 600,00 | 10 228 600,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 16 296 048,82 | 14 999 502,00 | 10 673 625,61 | 5 667 899,83 | 10 578 645,61 | 6 615 525,01 | 10 220 622,15 | 10 051 340,83 | 1 503 857,00 | 1 491 759,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  | 435 259,00 | 166 678,75 | 435 259,00 | 256 035,90 | 435 259,00 | 384 064,91 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, строитедльство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» | Всего | 32 984 360,59 | 31 698 631,36 | 12 563 336,61 | 4 668 793,71 | 14 588 336,61 | 10 654 558,80 | 17 555 990,00 | 17 468 885,18 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 179 888,88 | 19 179 888,88 | 3 800 000,00 | 0,0 | 5 919 980,00 | 4 435 907,58 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 13 804 471,71 | 12 518 742,48 | 8 763 336,61 | 4 668 793,71 | 8 668 356,61 | 6 218 651,22 | 8 155 990,00 | 8 068 885,00 |  |  | Запланированы средства по софинансировани к запрашиваемой краевой субсидии на капитальный ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности.. Фактически выделены средства меньшего объема , чем в заявке. Средств на осуществление полномочий в части организации тепло- электроснабжения муниципальных учреждений культуры запланировано больше, чем фактически израсходовано. |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 5 583 810,00 | 5 581 810,00 | 5 934 200,00 | 2 704 000,00 | 5 934 200,00 | 4 318 000,00 | 6 033 900,00 | 6 033 900,00 | 5 934 200,00 | 5 934 200,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 583 810,00 | 5 581 810,00 | 5 934 200,00 | 2 704 000,00 | 5 934 200,00 | 4 318 000,00 | 6 033 900,00 | 6 033 900,00 | 5 934 200,00 | 5 934 200,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 1 540 142,00 | 1 303 145,00 | 4 294 400,00 | 4 294 400,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 4 294 400,00 | 1 425 439,00 | 1 540 142,00 | 1 303 145,00 | 4 294 400,00 | 4 294 400,00 | Фактически произошло уменьшение объемов потребления по холодному водоснабжению и централизованному отоплению (установка приборов учета, ранее начислялось по нормативу), в связи с этим и уменьшились выплаты по предельному индексу. |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 2 345 548,00 | 1 165 784,87 | 2 345 548,00 | 1 652 909,69 | 2 499 891,15 | 2 366 520,56 | 1 503 857,00 | 1 491 759,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 1 910 289,00 | 999 106,12 | 1 910 289,00 | 1 396 873,79 | 2 064 632,15 | 1 982 455,65 | 1 503 857,00 | 1 491 759,00 | Оплата больничных листов за счет фонда социального страхования, кроме этого план по налогам и прочим платежам запланирован больше, чем фактически произошла оплата |
|  |  | бюджеты поселений |  |  | 435 259,00 | 166 678,75 | 435 259,00 | 256 035,90 | 435 259,00 | 384 064,91 |  |  |  |

Первый  заместитель  Главы администрации  Абанского  района                                                                                      С.Д. Горнакова