|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Пояснительная записка по реализации  муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» за 2021 год  Отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района информирует, что в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», утвержденной Постановлением администрации Абанского района от 28.10.2013 № 1439-п, действует восемь подпрограмм и четыре отдельных мероприятия:  1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»;  2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения»;  3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»;  4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».  5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе».  6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района».  7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)».  8. «Обращение с отходами на территории Абанского района».  Отдельное мероприятие 1. «Обустройство и восстановление воинских захоронений»  Отдельное мероприятие 2. «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения».  Отдельное мероприятие 3. «Мероприятие по поддержке местных инициатив».  Отдельное мероприятие 4. «Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий».  Целью муниципальной программы является:  Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;  Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района;  Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры;  Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края;  Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района.  В результате реализации муниципальной программы в 2021 году в жилищно-коммунальной сфере Абанского района достигнуты следующие показатели:  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, через снижение аварийности инженерных сетей (холодное водоснабжение, теплоснабжение);  повышение удовлетворенности населения Абанского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях долгосрочной аренды;  улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;  снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.  За период реализации подпрограммы 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Проведен капитальный ремонт водозаборного сооружения ул.1Мая 205А в п.Абан (1 этап).*  *Б) Обеспечены отоплением и освещением все учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территории поселений Абанского района.*  В 2021 году учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территориях поселений Абанского района, были своевременно обеспечены твердым топливом и освещением. Учащиеся школ, воспитанники детских садов и посетители библиотек и клубов смогли в полном объеме воспользоваться муниципальными услугами, предлагаемыми учреждениями.  За период реализации подпрограммы 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Обеспечено 280 жителей п. Чигашет и п. Шивера, бесперебойной и качественной электроэнергией вырабатываемой ДЭС, круглосуточно.*  За период реализации подпрограммы 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе», достигнуты следующие показатели:  *А) Обеспечение населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений.*  За период реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», достигнуты следующие показатели:  *А) Обеспечено создание условий по выполнению функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в сфере функционирования систем коммунальной инфраструктуры в районе и градостроительной деятельности.*  *Б) Обеспечено эффективное осуществление переданных полномочий по осуществлению подготовки градостроительных планов земельных участков поселений, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.*  За период реализации подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» достигнуты следующие показатели:  *А) Две молодые семьи улучшили жилищные условия путем приобретения жилого помещения за счет средств субсидии.*  За период реализации подпрограммы 6 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» достигнуты следующие показатели:  *А) В пяти населенных пунктах Абанского района созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевшие такую возможность путем установки спутникового оборудования, вышек сотовой связи.*  За период реализации подпрограммы 7 «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» достигнуты следующие показатели:  *А) Плановые показатели в 2021 году не были достигнуты из-за отсутствия финансирования.*  За период реализации подпрограммы 8 «Обращение с отходами на территории Абанского района» достигнуты следующие показатели:  А) 70 *% населения Абанского района охвачено санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района.*  За период реализации отдельного мероприятия 1 «Обустройство и восстановление воинских захоронений» достигнуты следующие показатели:  *А) Обустроено и восстановлено два воинских захоронения (с. Долгий Мост и д. Алексеевка Абанского района).*  За период реализации отдельного мероприятия 2. «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения»  *А) Плановые показатели в 2021 году не были достигнуты из-за участия поселений в других программах по благоустройству территорий.*  За период реализации отдельного мероприятия 3. «Мероприятие по поддержке местных инициатив» достигнуты следующие показатели:  *А) Количество реализованных проектов с участием населения 10 шт. Доля граждан, участвующих в реализации проекта, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте составляет не менее 20%.*  За период реализации отдельного мероприятия 4. «Благоустройство сельских территорий по направлениям, соответствующим правилам благоустройства территорий» достигнуты следующие показатели:  *А) Количество благоустроенных сельских территорий 1 шт. (Парк «Горка» в п. Абан Абанского района).*  ВЫВОД: В результате анализа исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», эффективность реализации программы – средняя.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Целевой показатель | Исполнение по целевому показателю | Итоговая оценка | | 1.Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 0,98 | высокая | | 2. Степень достижения целевых индикаторов программы | 1,0 | высокая | | 3. Степень достижения показателей результативности программы | 0,83 | средняя |     Приложение: на 24л. в 1 экз.  Первый заместитель  Главы Абанского района С.Д. Горнакова | |  | | Косых Вячеслав Геннадьевич  8 (391 63) 23-240 | | | |  |  |