- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п |  | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  |  | Ед. измерения | Весовой критерий |  |  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Создание условий для стимулирования жилищного строительства на территории Абанского района Красноярского края Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | % |  | 50% |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | % |  | 50% |  |  |  |  | 59,50 |  |  |  |  |  | 59,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 56,0 |  |  |  |  |  |  | 52,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года |  |  |  |  | % |  | 100% |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность |  |  |  |  | Ед. |  | 2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | В связи с недостаточным объемом средств, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в бюджете Красноярского края |  |  |
| 5 |  | Количество подготовленных (внесение в них изменений) к согласованию и утверждению генеральных планов |  |  |  |  | Ед. |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района (ежегодно) |  |  |  |  | % |  | 100% |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) |  |  |  |  | Ед, на 100 км. сетей |  |  | 50% |  |  |  | До 3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | До 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. |  |  |  |  | % |  |  | 50% |  |  |  | До 20 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до 18 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | до 15 |  |  |  |  |  |  | до 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  | % |  |  | 100% |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей |  |  |  |  | % |  |  |  | 100% |  |  | 96,0 |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе |  |  |  |  | % |  |  |  | 100% |  |  | Не менее 95,4 |  |  |  |  |  |  |  | 98,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 96,0 |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  | Не менее 96,5 |  |  |  |  |  |  | Не менее 97,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5. Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий |  |  |  |  | семей |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6. Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Количество населенных пунктов, в которых созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевших эту возможность |  |  |  |  | Ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | В связи с недостаточным объемом средств, предусмотренных на финансирование данного мероприятия в бюджете Красноярского края |  |
| Задача 7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  |  | Количество подготовленных (внесение в них изменений) к согласованию и утверждению генеральных планов |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Задача 8. Накопление и обезвреживание отходов на территории Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8. «Обращение с отходами на территории Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Доля населения, охваченного санкционированными местами накопления твердых коммунальных отходов из всего населения Абанского района |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 - «Обустройство и восстановление воинских захоронений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Количество восстановленных воинских захоронений |  |  |  |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 - «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  |  |  | Доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в городском и (или) сельском поселении |  | % |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 - «Мероприятие по поддержке местных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  |  |  | Количество реализованных проектов с участием населения |  | Ед. |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 11.2 |  |  |  | Доля граждан, участвующих в реализации проекта, от общего числа граждан, достигших 18 лет, проживающих в населенном пункте |  | % |  |  |  |  |  |  | 50% |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 20 |  |  |  |  | Не менее 20 |  |  |  |  |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                              С.Д. Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа Абансктго района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019 (предшествующий год) |  |  | 2020 (отчетный год) |  |  |  | плановый период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт | план | факт | план | факт | 2021год | 2022 год |  |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 57 713,0 |  | 44 292,3 |  |  | 52 673,4 | 50 392,1 | 13 922,9 | 13 920,9 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 53 272,3 |  | 39 864,1 |  |  | 52 273,4 | 49 992,1 | 13 922,9 | 13 920,9 |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 905 |  |  |  | 1 429,9 |  | 1 427,6 |  |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 3 010,8 |  | 3 000,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 27 692,8 |  | 15 120,4 |  |  | 25 039,2 | 24 819,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 23 252,1 |  | 10 692,3 |  |  | 24 639,2 | 24 419,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Управление образования | 906 |  |  |  | 3 010,8 |  | 3 000,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Отдел культуры | 905 |  |  |  | 1 429,9 |  | 1 427,6 |  |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 10 029,2 |  | 10 029,2 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 | 10 216,7 | 10 216,7 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 10 029,2 |  | 10 029,2 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 | 10 216,7 | 10 216,7 |  |  |
| Подпрог рамма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 223,9 | 0,0 |  |  |  | 150,1 | 101,5 | 232,9 |  | 232,9 |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 223,9 | 0,0 |  |  |  | 150,1 | 101,5 | 232,9 | 232,9 |  |  |
| Подпрог рамма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3 980,6 | 3 916,4 |  |  |  | 4 715,2 | 4 681,2 | 3 162,2 | 3 162,2 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 3 980,6 | 3 916,4 |  |  |  | 4 715,2 | 4 681,2 | 3 162,2 | 3 162,2 |  |  |
| Подпрог рамма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 432,0 | 432,0 |  |  |  | 576,0 | 576,0 | 310,9 | 309,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 432,0 | 432,0 |  |  |  | 576,0 | 576,0 | 310,9 | 309,0 |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 13 239,8 | 12 785,6 |  |  |  | 1 532,3 | 1 058,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 13 239,8 | 12 785,6 |  |  |  | 1 532,3 | 1 058,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 766,4 | 666,0 |  |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 766,4 | 666,0 |  |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 348,3 | 1 342,6 |  |  |  | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 1 348,3 | 1 342,6 |  |  |  | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений» | Всего расходные обязательства |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | В том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                     С.Д. Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 (предшествующий год) |  | 2020 (отчетный год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022 год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 57 713,0 | 44 292,3 |  |  | 52 673,4 | 50 392,1 | 13 922,8 | 13 920,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 93,2 | 93,2 |  |  | 171,2 | 171,2 | 47,6 | 45,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 31 599,1 | 30 920,8 |  |  | 30 387,8 | 28 360,3 | 10 612,2 | 10 612,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 24 859,2 | 12 230,3 |  |  | 21 388,4 | 21 134,5 | 3 162,2 | 3 162,2 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 985,1 | 871,6 |  |  | 726,0 | 726,0 | 100,8 | 100,8 |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения» | Всего | 27 692,8 | 15 120,4 |  |  | 25 039,2 | 24 819,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  | 7 800,0 | 7 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 21 343,3 | 8 884,2 |  |  | 17 239,2 | 17 019,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 349,5 | 236,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 10 029,2 | 10 029,2 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 | 10 216,7 | 10 216,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 029,2 | 10 029,2 |  |  | 10 754,8 | 10 754,8 | 10 216,7 | 10 216,7 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 223,9 | 0,0 |  |  | 150,1 | 101,5 | 232,9 | 232,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 223,9 | 0,0 |  |  | 150,1 | 101,5 | 232,9 | 232,9 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 3 980,6 | 3 916,4 |  |  | 4 715,2 | 4 681,2 | 3 162,2 | 3 162,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 30,4 | 30,4 |  |  | 382,3 | 382,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 314,6 | 3 250,6 |  |  | 3 707,7 | 3 673,6 | 3 162,2 | 3 162,2 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 635,6 | 635,4 |  |  | 625,3 | 625,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе». | Всего | 432,0 | 432,0 |  |  | 576,0 | 576,0 | 310,9 | 309,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 93,2 | 93,2 |  |  | 109,8 | 109,8 | 47,6 | 45,4 |  |
|  |  | краевой бюджет | 162,4 | 162,4 |  |  | 365,4 | 365,4 | 162,6 | 162,8 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений | 176,4 | 176,4 |  |  | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |  |
| Подпрограмма 6 | «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» | Всего | 13 239,8 | 12 785,6 |  |  | 1 532,3 | 1 058,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 13 226,6 | 12 772,9 |  |  | 1 530,8 | 1 057,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 13,2 | 12,8 |  |  | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7 | «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений)» | Всего | 766,4 | 666,0 |  |  | 2 600,0 | 2 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 599,4 | 599,4 |  |  | 2 340,0 | 2 340,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 167,0 | 66,6 |  |  | 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 8 | «Обращение с отходами на территории Абанского района» | Всего | 1 348,3 | 1 342,6 |  |  | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 327,2 | 1 326,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 21,1 | 16,1 |  |  | 175,0 | 175,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 1 | «Обустройство и восстановление воинских захоронений» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 61,4 | 61,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 33,6 | 33,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 2 | «Реализация проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 596,9 | 596,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие 3 | «Мероприятие по поддержке местных инициатив» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  | 6 433,9 | 4 928,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый  заместитель

Главы администрации  Абанского  района                                                                                                                           С.Д. Горнакова