|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Герб Абан  АДМИНИСТРАЦИЯ  Абанского района  Красноярского края  ул. Пионерская, 4, п. Абан, Абанский район,  Красноярский край, 663740  Телефон: (39163-22) 5-40, 6-08  Телефакс: (39163-22) 5-83  E-mail: [aban-adm@yandex.ru](mailto:aban-adm@yandex.ru)  ОКПО 04020181 ОГРН 1022400507348  ИНН/КПП 2401001830/240101001  « 25 » февраля 2019 г. №  На №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Пояснительная записка  о показателях результативности муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» за 2018 год.  Отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района информирует, что в рамках реализации муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», утвержденной Постановлением администрации Абанского района от 28.10.2013 № 1439-п, действует шесть подпрограммы:  1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»;  2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения»;  3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»;  4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».  5. «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе».  6. «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района».  Целью муниципальной программы является:  Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;  Повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на территории Абанского района;  Формирование и поддержание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.  В результате реализации муниципальной программы в 2017 году в жилищно-коммунальной сфере Абанского района достигнуты следующие показатели:  снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов, через снижение аварийности инженерных сетей (холодное водоснабжение, теплоснабжение);  повышение удовлетворенности населения Абанского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;  увеличение доли объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в управлении частных организаций на условиях долгосрочной аренды;  улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых коммунальных ресурсов;  снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости коммунальных услуг.  За период реализации подпрограммы 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Всего заменено 1,296 км тепловых и водопроводных сетей. Экономический эффект – 574,34 тыс. руб. в год в т.ч. снижение затрат на ликвидацию аварий – 378,84 тыс. руб., снижение потерь тепловой энергии на 80,4 Гкал/год – 187,05 тыс. руб. и снижение расхода топлива на 18,24 т/год – 8,45 тыс. руб.*  *Всего заменено 5,4 км электрических сетей. Экономический эффект - 250,2 тыс. руб., в т.ч. снижение затрат на ликвидацию аварий 220,0 тыс. руб., снижение потерь электрической энергии на 14 тыс.кВт – 30,2 тыс.руб.*  (Капитальный ремонт участков тепловых и водопроводных сетей от котельной № 3 по ул. 1 Мая, Богуцкого, Советская в п. Абан; Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей от котельной № 12 по ул. Красная, от ТК-18 котельной №11 по ул. Березовая, Юности в п. Абан; Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП № 2 в д. Шивера; Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ от ДЭС в п. Чигашет; Капитальный ремонт участка тепловых сетей от котельной № 5 до водонапорной башни по ул. Пионерская в п. Абан; Приобретение технологического оборудования для подготовки сетевой воды котельных в п. Абан).  *Б) Обеспечены отоплением и освещением все учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территории поселений Абанского района.*  Ожидаемые результаты от реализации данного мероприятия достигнуты в полном объеме. В 2018 году учреждения культуры и образовательные учреждения, находящиеся на территориях поселений Абанского района, были своевременно обеспечены твердым топливом и освещением. Учащиеся школ, воспитанники детских садов и посетители библиотек и клубов смогли в полном объеме воспользоваться муниципальными услугами, предлагаемыми учреждениями.  За период реализации подпрограммы 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения», достигнуты следующие результаты (в натуральном выражении):  *А) Обеспечено 236 жителей п. Чигашет и п. Шивера, бесперебойной и качественной электроэнергией вырабатываемой ДЭС, круглосуточно.*  За период реализации подпрограммы 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе»:  *А) Меры дополнительной поддержки населения направленные на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги не реализованы. Компенсация исполнителям коммунальных услуг предоставляется при отсутствии задолженности. Исполнители коммунальных услуг с заявлением не обращались в связи с наличием задолженности перед бюджетом.*  За период реализации подпрограммы 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», достигнуты следующие показатели:  *А) Обеспечено создание условий по выполнению функций отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района в сфере функционирования систем коммунальной инфраструктуры в районе и градостроительной деятельности.*  *Б) Обеспечено эффективное осуществление переданных полномочий по осуществлению подготовки градостроительных планов земельных участков поселений, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения.*  За период реализации подпрограммы 5 «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе» достигнуты следующие показатели:  *А) одна молодая семья улучшила жилищные условия за счет средств федерального, краевого, местного бюджета путем приобретения жилого помещения.*  За период реализации подпрограммы 6 «Создание условий для развития услуг связи в малочисленных и труднодоступных населенных пунктах Абанского района» достигнуты следующие показатели:  *А) в трех населенных пунктах Абанского района (п. Хиндичет, д. Бирюса, д. Шивера) созданы условия для обеспечения жителей услугами связи, ранее не имевшие такую возможность путем установки спутникового оборудования.*  ВЫВОД: В результате анализа исполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе», эффективность реализации программы – высокая.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Целевой показатель | Исполнение по целевому показателю | Итоговая оценка | | 1.Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы | 1,0 | высокая | | 2. Степень достижения целевых индикаторов программы | 1,0 | высокая | | 3. Степень достижения показателей результативности программы | 0,83 | высокая |     Приложение: на 16л. в 1 экз.  Первый Заместитель  Главы администрации Абанского района С.Д. Горнакова | |  | | Моторенко Ксения Юрьевна  8 (391 63) 23240 | | | |
|  |  |  |