Администрация Абанского района

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2013                       	      	  п. Абан	                                      № 1442-п

Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы   Абанского района»

(в редакции постановлений: от 10.11.2014 №1569-п;

От 31.12.2014 №2030-п; от 05.11.2015 №613-п; от 30.06.2016 №227-п; от 09.11.2016 №352-п; от 13.04.2017 №141-п; от 13.11.2017 №554-п; от 24.09.2018 №416-п, от 12.11.2018 №493-п., от 07.11.2019 № 405-п., от 12.11.2020 №437-п., от 28.12.2020 №519-п, от 09.07.2021 №356-п., от 12.11.2021 №536-п)

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением администрации Абанского района от 15.07.2013 №942-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их реализации и формирования», статьями 37, 38 Устава Абанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортной системы Абанского района», согласно приложению.

2.  Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципальное образование Абанский район. Внести в постановление администрации Абанского района от 28.10.2013 № 1442-п «Об утверждении муниципальной программы  следующие изменения:

3. Контроль за выполнением данного Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Абанского района С.Д.Горнакову.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.

Глава администрации  Абанского района                                          Г.В.Иванченко

Приложение

к Постановлению администрации Абанского района от 28.10.2013года № 1442-п

- Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной системы Абанского района»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие транспортной системы Абанского района» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы и отдельные мероприятия муниципальной программы | Подпрограммы: 1.«Развитие транспортной системы Абанского района»; 2.«Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района». Отдельные мероприятия: «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» |
| Цели муниципальной программы | - 1.Повышение доступности транспортных услуг для населения. - 2. Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения. |
| Задачи муниципальной программы | - 1.Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; 2.Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 по 2030 год. |
| - Перечень целевых показателей и показатели результативности программы | - Целевые показатели: - - транспортная подвижность населения; - - протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по ее содержанию ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ; - пешеходные переходы запланированные к обустройству. Целевые показатели представлены в приложении к паспорту программы: - Показатели результативности: - - объем субсидий на 1 пассажира - - объем субсидий на 1 км. - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по содержанию; - пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов. |
| - Информация по ресурсному обеспечению программы | - Общий объем финансирования программы составляет 418 363,18 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 12 421,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 12 544,1 тыс. рублей; - в 2016 году – 18 795,2 тыс. рублей; - в 2017 году – 17 576,2 тыс. рублей; - в 2018 году – 36 313,14 тыс. рублей; - в 2019 году – 21 267,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 62 543,14 тыс. рублей; - в 2021 году – 75 216,4 тыс. рублей; - в 2022 году – 55 987,2 тыс. рублей; - в 2023 году – 56 002,8тыс. рублей; - в 2024 году – 49 697,0тыс. рублей. - За счет средств районного бюджета составляет 281 503,95 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 12 421,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 12 544,1 тыс. рублей; - в 2016 году – 18 795,2 тыс. рублей; - в 2017 году – 17 576,2 тыс. рублей; - в 2018 году – 16 639,24 тыс. рублей; - в 2019 году – 21 267,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 27 113,81 тыс. рублей; - в 2021 году – 38 558,5 тыс. рублей; - в 2022 году – 40 954,5 тыс. рублей. - в 2023 году – 40 970,1 тыс. рублей - в 2024 году – 34 664,3тыс. рублей. - За счет средств краевого бюджета составляет - 136 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 19 673,9 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 35 099,5 тыс. рублей; - в 2021 году – 36 158,5 тыс. рублей; - в 2022 году – 15 032,7 тыс. рублей; - в 2023 году – 15 032,7 тыс. рублей. - в 2024 году – 15 032,7 тыс. рублей. - За счет средств бюджета поселений составляет 829,23 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 329,83 тыс. рублей; - в 2021 году – 499,4 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 0,0 тыс. рублей - в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |

- Характеристика текущего состояния  транспортной  отрасли и дорожного хозяйства  Абанского района.

Одной из основных проблем автотранспортного комплекса Абанского района является  убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:

- снижение численности населения в сельской местности;

- активная автомобилизация населения;

- возросшие услуги легкового такси.

Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии. Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса района являются большой износ транспортных средств.

В автотранспортных предприятиях и организациях износ техники, работающей в большинстве случаев за пределами нормативного срока службы.

Неудовлетворительные потребительские свойства муниципальных и  межмуниципальных дорог сдерживают социально-экономическое развитие села, являются причиной неуправляемой и неэффективной миграции сельского населения.

Муниципальное образование Абанский район не располагает  необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительства и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ  по содержанию автодорог и их ремонту.

Протяженность улично-дорожной сети поселений Абанского района составляет 335,8 км. В 2016 году протяженность участков  дорог, не обеспеченных ремонтными работами на дорогах местного значения поселений 168,2 км от общей протяженности дорог. Все это приводит к интенсивным деформациям и разрушениям и соответственно, к ухудшению транспортно-эксплуатационных показателей и увеличению последующих капитальных расходов на восстановление конструктивных элементов дорожной сети, а также увеличению затрат на содержание дорог.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, их развития, государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям Красноярского края на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

Важной проблемой остается неудовлетворительное состояние имеющихся пешеходных переходов.

Согласно краевых статистических данных неудовлетворительные дорожные условия сопутствуют гибели в ДТП каждого четвертого участника дорожного движения. В числе наиболее распространенных причин таких ДТП следующие: отсутствие ограждений на опасных участках автодорог, отсутствие или неправильное применение дорожно-знаковой информации, отсутствие или недостаточность наружного освещения.

- 3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в транспортной системе Абанского района описание основных целей и задач программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период

В соответствии с приоритетами определены цели программы:

Цель 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, развитием рынка транспортных услуг, обеспечением потребности в перевозках на социально значимых маршрутах.

Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

В рамках данной задачи предполагается предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Абанского района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам, и предоставление субсидий организациям, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении и на переправах в Абанском районе в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа.

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Абанского района».

Цель 2. Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения Абанского района.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Задача 2.Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

В рамках данной задачи предполагается предоставление субсидий муниципальным образованиям  Абанского района(поселениям) на проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и  ремонту дорог местного значения Абанского района.

Подпрограмма 2 «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района».

Для комплексного развития транспорта Абанского района, полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Абанского района в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется обеспечить потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках, предполагается создание условий, обеспечивающих равный доступ операторов транспортных услуг к транспортной инфраструктуре, предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта, создание эффективной районной системы управления и тарифного регулирования пассажирских перевозок.

Отдельное мероприятие «Мероприятия,  направленные на повышение безопасности дорожного движения».

Выполнение отдельного мероприятия обеспечивается путем обустройства пешеходных переходов, приобретения и установки дорожных знаков на пешеходных переходах, а также нанесения на них горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

4. Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере

Конечными результатами реализации программы являются:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и  населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими  районами Красноярского края.

- сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту.

- обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного движения на них.

Финансовый риск связан с наполнением дорожного фонда в соответствии с расчетными прогнозными его объемами, в случае уменьшения доходов дорожного фонда, возникнет необходимость в уменьшении расходных обязательств, как следствие, не будут достигнуты плановые значения конечных результатов.

- 5. Информация по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы

В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» (приложение 1 к программе).

В настоящее время автобусный транспорт является единственным видом пассажирского транспорта для большинства жителей сельских населенных пунктов Абанского района. В с. Покатеево и д. Хиндичет осуществляется перевозка пассажиров внутренним водным транспортом. Перевозка осуществляется по 1 муниципальному маршруту. Протяженность внутрирайонных водных путей пассажирского сообщения составляет 325 метров.

Основными проблемами автомобильного транспорта в Абанском районе являются:

низкий технический уровень автобусов и высокая степень их изношенности,  загрязнение окружающей среды и низкий уровень безопасности дорожного движения.

Цель 1. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, развитием рынка транспортных услуг, обеспечением потребности в перевозках на социально значимых маршрутах.

Для комплексного развития транспорта Абанского района и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Абанского района в транспортных услугах в ближайшей перспективе планируется решить следующую задачу:

Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

В рамках данной задачи предполагается предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта Абанского района на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по межмуниципальным и пригородным маршрутам и организациям осуществляющих перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении и на переправах в Абанском районе.

Срок реализации подпрограммы – 2014-2030 годы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

По пассажирским перевозкам автотранспортом:

- увеличения объема субсидий на 1 пассажира с 102,21 руб. в 2016 году до 108,42 руб. в 2024 году;

- увеличение объема субсидий на 1 км. с 27,37 руб. в 2016 году до 29,03 руб. в 2024 году.

По пассажирским перевозкам водный транспортом:

- уменьшения объема субсидий на 1 пассажира с 2278,0 руб. в 2021 году до 1670,3 руб. в 2024году;

- уменьшения объема субсидий на 1 км с 35 046,21 руб. в 2021 году до 23 128,1 руб. в 2024 году.

Подпрограмма 2. «Содержание, капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района » (приложение 2 к программе).

- Одной из главных проблем, сдерживающих развитие экономики района, является неполное удовлетворение общественной потребности в перемещении жителей по его территории и экономической потребности хозяйствующих субъектов в инфраструктурном обеспечении процессов создания новых и развития существующих производств.

Цель 2. Проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения.

Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

В рамках данной задачи предполагается обеспечить сохранность существующей сети автомобильных дорог за счет проведения ремонтных работ, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние отвечающее нормативным требованиям.

В сложившихся условиях в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения, подпрограммой предусматривается предоставление субсидий муниципальным образованиям Абанского района на содержание,  капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется достигнуть:

- протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по капитальному ремонту и  ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту и капитальному ремонту 100%.

- протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее содержанию 100%.

Отдельные мероприятия «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения».

В рамках отдельных мероприятий запланировано приобретение и установка дорожных знаков  на пешеходных переходах, а так же нанесение горизонтально дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

количество пешеходных переходов запланированных к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов- 100%.

- 6. Информация об основных мерах правового регулирования

- в соответствующей сфере (области) муниципального управления,

- направленных на достижение цели и (или) задач программы

- «Развитие транспортной системы Абанского района»

- Для реализации муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» не требуется дополнительного принятия нормативных правовых актов.

7. Информация о ресурсном обеспечении программы

- Общий объем финансирования программы  составляет 418 363,18 тыс. рублей, в том числе  по годам:

- в 2014 году – 12 421,0 тыс. рублей; в 2015 году – 12 544,1 тыс. рублей; в 2016 году – 18 795,2  тыс. рублей; в 2017 году – 17 576,2 тыс. рублей;  в 2018 году – 36 313,14 тыс. рублей; в 2019 году – 21 267,0 тыс. рублей; в 2020 году – 62 543,14 тыс. рублей; в 2021 году – 75 216,4 тыс. рублей; в 2022 году – 55 987,2 тыс. рублей; в 2023 году – 56 002,8тыс. рублей; в 2024 году – 49 697,0тыс. рублей.

- За счет средств районного бюджета составляет 281 503,95 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году – 12 421,0 тыс. рублей; в 2015 году – 12 544,1 тыс. рублей; в 2016 году – 18 795,2  тыс. рублей; в 2017 году – 17 576,2 тыс. рублей;  в 2018 году – 16 639,24 тыс. рублей; в 2019 году – 21 267,0 тыс. рублей; в 2020 году – 27 113,81 тыс. рублей; в 2021 году – 38 558,5 тыс. рублей; в 2022 году – 40 954,5 тыс. рублей. в 2023 году – 40 970,1 тыс. рублей; в 2024 году – 34 664,3тыс. рублей.

- За счет средств краевого бюджета составляет

- 136 030,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 19 673,9 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 35 099,5 тыс. рублей; в 2021 году – 36 158,5 тыс. рублей; в 2022 году – 15 032,7 тыс. рублей; в 2023 году – 15 032,7 тыс. рублей; в 2024 году – 15 032,7 тыс. рублей.

- За счет средств бюджета поселений составляет 829,23 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей;  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 329,83 тыс. рублей; в 2021 году – 499,4 тыс. рублей;

- в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей.

- 8. Информация о мероприятиях региональных проектов, реализуемых в рамках национальных программ

- Мероприятия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  на 2022-2024 годы в муниципальной программе отражены в приложении 3 к муниципальной программе

- Приложение к паспорту муниципальной

- программы

«Развитие транспортной системы Абанского

района»

Перечень целевых показателей муниципальной программы Абанского района с указанием

планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Абанского района

| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения |  | 2014 | Годы реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | 2025 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  |
| 1 | Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Транспортная подвижность населения | Тыс.поездок/человек |  | 410,0 | 122,0 | 125,0 | 129,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 | 133,0 |  | 133,0 |  | 133,0 | 133,0 | 133,0 |  |
|  | Перевозка пассажиров по водному маршруту | рейс |  | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1072 | 2040 |  | 2040 |  | 2040 | 2040 | 2040 |  |
| 2 | Цель: Проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности. | км |  | 46,8 | 46,2 | 45,5 | 44,8 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 |  | 44,2 |  | 44,2 | 44,2 | 44,2 |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ. | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 2.3 | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ . | % |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 3 | Отдельные мероприятия "Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пешеходные переходы, запланированные к обустройству |  | % |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |

|  |  |  |  |  |  | приложение 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация об источниках финансирования подпрограмм муниципальной программы (средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из других уровней бюджетной системы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего: | 55 987,2 | 56 002,8 | 49 697,0 | 161 687,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40 954,5 | 40 970,1 | 34 664,3 | 116 588,9 |
|  |  | краевой бюджет | 15 032,7 | 15 032,7 | 15 032,7 | 45 098,1 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего: | 40 300,2 | 40 300,2 | 33 976,1 | 114 576,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 40 300,2 | 40 300,2 | 33 976,1 | 114 576,5 |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего: | 15 389,5 | 15 405,1 | 15 423,4 | 46 218,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 654,3 | 669,9 | 688,2 | 2 012,4 |
|  |  | краевой бюджет | 14 735,2 | 14 735,2 | 14 735,2 | 44 205,6 |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | «Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения» | Всего: | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 892,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 892,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приложение 2 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма | Наименование программы, подпрограммы |  | Наименование ГРБС |  |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  | Рз Пр |  | ЦСР |  |  | ВР |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  | Итого на период |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 987,2 |  |  |  | 56 002,8 |  |  |  |  | 49 697,0 |  |  | 161 687,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 954,5 |  |  |  | 40 970,1 |  |  |  |  | 34 664,3 |  |  | 116 588,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 032,7 |  |  |  | 15 032,7 |  |  |  |  | 15 032,7 |  |  | 45 098,1 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 300,2 |  |  |  | 40 300,2 |  |  |  |  | 33 976,1 |  |  | 114 576,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | администрация Абанского района |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 300,2 |  |  |  | 40 300,2 |  |  |  |  | 33 976,1 |  |  | 114 576,5 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 389,5 |  |  |  | 15 405,1 |  |  |  |  | 15 423,4 |  |  | 46 218,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,3 |  |  |  | 669,9 |  |  |  |  | 688,2 |  |  | 2 012,4 |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 735,2 |  |  |  | 14 735,2 |  |  |  |  | 14 735,2 |  |  | 44 205,6 |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия | «Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения» |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  | 297,5 |  |  | 892,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  | 297,5 |  |  |  | 297,5 |  |  |  |  | 297,5 |  |  | 892,5 |  |  |  |  |

приложение 3 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы Абанского района »

Подпрограмма

«Развитие транспортной системы Абанского района»

1. Паспорт подпрограммы

«Развитие транспортной системы Абанского района»

| Наименование подпрограммы | «Развитие транспортной системы Абанского района (далее – подпрограмма)» |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Развитие транспортной системы Абанского района» |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Цель и задачи подпрограммы | - Цель подпрограммы: - - обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках Задача подпрограммы: - повышение доступности транспортных услуг для населения |
| Показатели результативности | - объем субсидий на 1 пассажира; - объем субсидий на 1 км; - в соответствии с приложением 1 к подпрограмме «Развитие транспортной системы Абанского района» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | - Общий объем финансирования программы составляет 272 543,4 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 12 069,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 12 300,2тыс. рублей; - в 2016 году – 17 905,4 тыс. рублей; - в 2017 году – 16 709,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 15 535,0 тыс. рублей; - в 2019 году – 20 990,9 тыс. рублей; - в 2020 году – 25 930,1 тыс. рублей; - в 2021 году – 36 527,3 тыс. рублей; - в 2022 году – 40 300,2 тыс. рублей; - в 2023 году – 40 300,2 тыс. рублей; - в 2024 году – 33 976,1 тыс. рублей. - За счет средств районного бюджета составляет 271 979,8 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 12 069,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 12 300,2тыс. рублей; - в 2016 году – 17 905,4 тыс. рублей; - в 2017 году – 16 709,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 15 535,0 тыс. рублей; - в 2019 году – 20 990,9 тыс. рублей; - в 2020 году – 25 366,5 тыс. рублей; - в 2021 году – 36 527,3 тыс. рублей; - в 2022 году – 40 300,2 тыс. рублей; - в 2023 году – 40 300,2 тыс. рублей; - в 2024 году – 33 976,1 тыс. рублей. - За счет средств краевого бюджета составляет - 563,6 тыс. рублей, в том числе по годам: - в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2020 году – 563,6 тыс. рублей; - в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; - в 2023 году – 0,0 тыс. рублей. - в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |

2. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении 2 к подпрограмме.

Согласно перечню запланированы следующие мероприятия:

субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков  по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района;

субсидии в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в местном сообщении и на переправах в Абанском районе.

В приложении 1 к подпрограмме представлены сведения о целевых показателях подпрограммы «Развитие транспортной системы Абанского района» на долгосрочный период.

3. Механизм реализации подпрограммы.

Средства районного бюджета выделяются на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по организации транспортного обслуживания населения муниципальных образований поселений в границах муниципального района, организациям транспорта, выполняющим перевозки пассажиров транспортом общего пользования в  пригородном и междугородном сообщении Абанского района, на основании норматива субсидирования 1 километра  пробега с пассажирами.

Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий подпрограммы, приведенных в приложении 2 к подпрограмме, является администрация Абанского района.

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке, предусмотренном в Законе Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации  транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», а так же в соответствии с утвержденным порядком предоставления и расходования субсидий, утвержденным постановлением администрации Абанского района.

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на главного распорядителя бюджетных  средств.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет администрация Абанского района в лице отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Функции отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района:

- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

- непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- подготовка отчетов о реализации программы.

Получатели бюджетных средств предоставляют в администрацию Абанского района отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения  договоров (контрактов).

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Уполномоченным должностным лицом ответственным за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, является начальник отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Приложение 1

подпрограммы «Развитие транспортной системы Абанского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) | руб/пасс | Ведомственная статистика | 108,42 | 108,42 | 108,42 | 108,42 |
|  | Показатель результативности Объем субсидий на 1 км (автомобильный транспорт) | руб/км | Ведомственная статистика | 29,03 | 29,03 | 29,03 | 29,03 |
|  | Показатель результативности Объем субсидий на 1 пассажира (водный транспорт) | руб/пасс | Ведомственная статистика | 2 278,0 | 1 480,8 | 1 670,3 | 1 670,3 |
|  | Показатель результативности Объем субсидий на 1 км (водный транспорт) | руб/км | Ведомственная статистика | 35046,21 | 20 503,9 | 23 128,1 | 23 128,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 подпрограммы «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации (тыс. руб.), |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | РзПр |  | ЦСР |  |  |  | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение доступности транспортных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков по организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района |  | Администрация Абанского района |  |  | 901 |  | 0408 |  | 1210004080 |  |  |  | 811 | 27 700,0 | 27 700,0 | 27 700,0 | 83 100,0 | Количество перевезенных пассажиров в год - 133000 человек |  |  |
|  | Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемому тарифу |  | Администрация Абанского района |  |  | 901 |  | 0408 |  | 1210004081 |  |  |  | 811 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |  |  |  |
| 1 | Субсидии организациям осуществляющих перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом в местном сообщении и на переправах в Абанском районе в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров и багажа. |  | Администрация Абанского района |  |  | 901 |  | 0408 |  | 1210004110 |  |  |  | 811 | 12 600,0 | 12 600,0 | 6 275,9 | 31 475,9 | Количество рейсов за навигационный период - 1072 человек |  |  |
|  | Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок по регулируемому тарифу |  | Администрация Абанского района |  |  | 901 |  | 0408 |  | 1210004100 |  |  |  | 811 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 300,2 | 40 300,2 | 33 976,1 |  |  |  |  |

Приложение 4 к муниципальной

программе «Развитие

транспортной системы

Абанского района»

- Подпрограмма

- «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района»

- Паспорт подпрограммы

- «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского»

| - Наименование подпрограммы | - «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» (далее – подпрограмма)» |
| --- | --- |
| - Наименование муниципальной программы | - «Развитие транспортной системы Абанского района» |
| - Исполнители мероприятий подпрограммы | - Администрация Абанского района Красноярского края |
| - Главный распорядитель бюджетных средств | - Администрация Абанского района Красноярского края |
| - Цель и задачи подпрограммы | - Цель подпрограммы: - - обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района - Задача подпрограммы: - - проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения . |
| - Показатели результативности | - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту; - - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее содержанию; - пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов; - Показатели результативности представлены в приложении приложение 1 к подпрограмме «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района». |
| - Сроки реализации подпрограммы | - 2014-2024 годы |
| - Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы | - Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143 803,88 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 – 352,0 тыс. рублей; - 2015 – 243,9 тыс. рублей; - 2016 – 889,8 тыс. рублей; - 2017 – 867,2 тыс. рублей; - 2018 – 20 778,14 тыс. рублей; - 2019 – 276,1 тыс. рублей; - 2020 – 36 613,04 тыс. рублей; - 2021 – 37 565,7 тыс. рублей; - 2022 – 15 389,5 тыс. рублей; - 2023 – 15 405,1 тыс. рублей; - 2024 – 15 423,4 тыс.рублей. - за счет средств районного бюджета составляет 9 524,15 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 – 352,0 тыс. рублей; - 2015 – 243,9 тыс. рублей; - 2016 – 889,8 тыс. рублей; - 2017 – 867,2 тыс. рублей; - 2018 – 1 104,24 тыс. рублей; - 2019 – 276,1 тыс. рублей; - 2020 – 1 747,31 тыс. рублей; - 2021 – 2 031,2 тыс. рублей; - 2022 – 654,3 тыс. рублей; - 2023– 669,9 тыс. рублей; - 2024- 688,2 тыс.рублей. - за счет средств краевого бюджета составляет 133 450,5 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 – 0,0 тыс. рублей; - 2015 – 0,0 тыс. рублей; - 2016 – 0,0 тыс. рублей; - 2017 – 0,0 тыс. рублей; - 2018 – 19 673,9 тыс. рублей; - 2019 – 0,0 тыс. рублей; - 2020 – 34 535,9 тыс. рублей; - 2021 – 35 035,1 тыс. рублей; - 2022 – 14 735,2 тыс. рублей; - 2023– 14 735,2 тыс. рублей; - 2024- 14 735,2 тыс.рублей. - за счет средств бюджета поселений составляет 829,23 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 – 0,0 тыс. рублей; - 2015 – 0,0 тыс. рублей; - 2016 – 0,0 тыс. рублей; - 2017 – 0,0 тыс. рублей; - 2018 – 0,0 тыс. рублей; - 2019 – 0,0 тыс. рублей; - 2020 – 329,83 тыс. рублей; - 2021 – 499,4 тыс. рублей; - 2022 – 0,0 тыс. рублей; - 2023– 0,0 тыс. рублей; - 2024- 0,00 тыс.рублей. |

2.Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в приложении 2 к подпрограмме.

Согласно перечню запланированы следующие мероприятия за счет средств дорожного фонда:

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

проведение работ по обустройству пешеходных переходов;

в приложении 1 к подпрограмме представлены сведения о целевых показателях подпрограммы "Содержание, капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района и повышение безопасности дорожного движения» на долгосрочный период;

- 3. Механизм реализации подпрограммы

- Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств краевого бюджета (дорожного фонда Красноярского края) в виде иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Абанского района (поселениям).

- Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Абанского района.

- Получателями бюджетных средств являются муниципальные образования Абанского района (поселения).

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на проведение комплекса работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения  находящихся в ведении муниципального образования Абанский район и безопасности дорожного движения.

Реализация мероприятия 1 приложения N 2 к подпрограмме осуществляется Администрацией Абанского района в рамках реализации краевой субсидии на предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии решением совета депутатов Абанского района.

Реализация мероприятия 2 приложения N 2 к подпрограмме осуществляется Администрацией Абанского района в рамках реализации краевой субсидии иные межбюджетные трансферты на капитальный ремонт  и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии с Порядком распределения и расходования субсидий, утвержденным 24.01.2018 года № 22-п.

Реализация мероприятия 3 приложения N 2 к подпрограмме осуществляется Администрацией Абанского района в рамках реализации краевой субсидии иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии с Порядком распределения и расходования субсидий, утвержденным 24.01.2018года № 22-п.

Реализация  отдельного мероприятия 4 приложения N 2 к подпрограмме осуществляется Администрацией Абанского района в рамках реализации краевой субсидии иные межбюджетные трансферты на повышение безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в соответствии с Порядком распределения и расходования субсидий, утвержденным 24.01.2018года № 22-п.

Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств.

Муниципальные образования Абанского района (поселения) предоставляют в администрацию Абанского района (финансовое управление администрации Абанского района) отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов ежеквартально до 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения договоров (контрактов).

Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на получателей средств бюджета.

Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления настоящей подпрограммой осуществляет администрация Абанского района в лице отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Функции отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района:

- отбор получателей на реализацию мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

- координация деятельности получателей в ходе реализации мероприятий программы и мероприятий подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы и мероприятий подпрограммы, реализуемых получателями;

- подготовка отчетов о реализации программы.

Муниципальные образования Абанского района(поселения) после согласования с финансовым управлением администрации Абанского района предоставляют в администрацию Абанского района: отчет о расходовании средств межбюджетных трансфертов ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения  договоров (контрактов), отчет о фактически выполненных объемах работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту, безопасности дорожного движения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, начиная с момента заключения  договоров (контрактов).

Текущий контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы осуществляет отдел ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Уполномоченными должностными лицами ответственными за подготовку и предоставление отчетов в соответствии с пунктом 5 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, являются руководитель финансового управления администрации Абанского района и начальник отдела ЖКХ и АСТ администрации Абанского района.

Приложение 1

подпрограммы «Содержание,

капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Абанского района»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения |  | Источник информации |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы: Проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели результативности |  |  |  | Ведомственная статистика | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов . |  | км |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее ремонту. |  | % |  |  | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ по ее содержанию. |  | % |  |  | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Отдельные мероприятия «Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов |  | % |  |  | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия подпрограммы |  | ГРБС |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы по годам реализации (тыс. руб.), |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  | РзПр | ЦСР |  |  |  |  | ВР | 2022 | 2023 | 2024 | Итого на период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Проведение работ по содержанию, капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация Абанского района |  | 901 |  | 04 09 | 1220004090 |  |  |  |  | 870 | 654,3 | 669,9 | 688,2 | 2012,4 | содержание автомобильных дорог общего пользования находящихся в ведении муниципального образования Абанский район 66,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | проведение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  | 04 09 | 12200S5090 |  |  |  |  | 870 | 14 735,2 | 14 735,2 | 14 735,2 | 44 205,6 | капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования находящихся в ведении муниципальных образований (поселений) Абанского района 100% от запланированных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельные мероприятия «Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | проведение работ по обустройству пешеходных переходов |  |  |  |  |  | 04 09 | 129R310601 |  |  |  |  | 870 | 297,5 | 297,5 | 297.5 | 892,5 | Обустройство пешеходных переходов 100% от запланированных |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 687,0 | 15 702,6 | 15 720,9 | 47 110,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |