Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1442-п  от 28.10.2013 г. (в редакции постановлений: от 10.11.2014 №1569-п; от 31.12.2014 №2030-п; от 05.11.2015 №613-п; от 15.06.2016№227-п; от 09.11.2016 №352-п; от 13.04.2017 №141-п; от 13.11.2017 №554-п).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2020 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Развитие транспортной системы Абанского района;

- Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и    населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими районами Красноярского края;

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2017 году составило 17 576 230,58 рублей, фактическое исполнение – 16 676 189,00 рублей, что составляет 95% от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

Целевые индикаторы  программы достигнуты не в полном объеме.

- транспортная подвижность   составила 109,4 тыс. перевезенных человек, что составляет 85%;

- протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности 44,8км.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены в сумме 16 709 000,00рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 16 709 000,00рублей,

Фактическое исполнение составило 16 676 189,00рублей, что составляет 99,9% от запланированных средств.

Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог местного значения  Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

В 2017 году работы по содержанию дорог не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд, что в конечном результате на достижение целей муниципальной программы не повлияло.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Абанского района » за 2017год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,95 | 0,41 | 0,49 | 0,58 |
| высокая | неуд. | неуд. | неуд. |

Первый заместитель главы

Администрации Абанского района                                       С.Д.Горнакова