- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании, и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий(%) |  |  |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | январь - сентябрь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели |  | - транспортная подвижность населения; |  | - Тыс.поездок/ чел |  | - 50 |  |  |  | - 122,00 |  |  |  | - 125,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 129 |  |  | - 109,4 |  |  | - 133 |  |  | - 133 |  |  |
|  |  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети |  | - км |  | - 50 |  |  |  | - 46,2 |  |  |  | - 45,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 44,8 |  |  | - 0 |  |  | - 44,2 |  |  | - 44,2 |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира |  |  |  | Руб/пасс |  |  |  | 50 |  |  |  | 39,60 |  |  |  | 102,21 |  |  | 54,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,35 |  | 112,66 |  |  | 108,42 |  | 108,42 |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 км |  |  |  | Руб/км |  |  |  | 50 |  |  |  | 30,50 |  |  |  | 27,37 |  |  | 28,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,19 |  | 26,77 |  |  | 29,03 |  | 29,03 |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию |  | км |  |  |  |  | 100 |  |  | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  |  | 0 | 6,7 |  |  | 6,7 |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 |  |  | 10 | Работы по содержанию дорог 2017 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |  |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2016(отчетный год) |  | 2017 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 18 795 198,68 | 18 161 868,10 |  |  |  |  |  |  | 17 576 230,58 | 16 676 189,00 | 16 986 300,00 | 16 986 300,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 18 795 198,68 | 18 161 868,10 |  |  |  |  |  |  | 17 576 230,58 | 16 676 189,00 | 16 986 300,00 | 16 986 300,00 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 17 905 358,10 | 17 861 958,10 |  |  |  |  |  |  | 16 709 000,00 | 16 676 189,00 | 16 709 000,00 | 16 709 000,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 17 905 358,10 | 17 861 958,10 |  |  |  |  |  |  | 16 709 000,00 | 16 676 189,00 | 16 709 000,00 | 16 709 000,00 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 889 840,58 | 299 910,00 |  |  |  |  |  |  | 867 230,58 | 0,00 | 277 300,00 | 277 300,00 | Работы по содержанию дорог 2017г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 889 840,58 | 299 910,00 |  |  |  |  |  |  | 867 230,58 | 0,00 | 277 300,00 | 277 300,00 |  |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 г. (отчетный год) |  | 2017 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2018 | 2019 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 18 795 198,68 | 18 161 868,10 |  |  |  |  |  |  | 17 576 230,58 | 16 676 189,00 | 16 986 300,00 | 16 986 300,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18 795 198,68 | 18 161 868,10 |  |  |  |  |  |  | 17 576 230,58 | 16 676 189,00 | 16 986 300,00 | 16 986 300,00 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 17 905 358,10 | 17 861 958,10 |  |  |  |  |  |  | 16 709 000,00 | 16 676 189,00 | 16 709 000,00 | 16 709 000,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 17 905 358,10 | 17 861 958,10 |  |  |  |  |  |  | 16 709 000,00 | 16 676 189,00 | 16 709 000,00 | 16 709 000,00 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 889 840,58 | 299 910,00 |  |  |  |  |  |  | 867 230,58 | 0,00 | 277 300,00 | 277 300,00 | Работы по содержанию дорог 2017г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 889 840,58 | 299 910,00 |  |  |  |  |  |  | 867 230,58 | 0,00 | 277 300,00 | 277 300,00 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                        С.Д.Горнакова