- Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, о их формировании, и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий(%) | Отчетный период |  | 2021 |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |  | январь - июнь |  |  | значение на конец года |  |  | 2022 | 2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт |  |  |  |  |  |
| Цель 1 Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели | - транспортная подвижность населения; | - Тыс.поездок/ чел | - 10 | - 133 | - 310,2 |  |  | - 133,0 |  |  | - 134,2 | - 133,0 | - 133,0 |  |  |  |
|  | - Перевозка пассажиров по водному маршруту | - рейс | - 10 | - 0 | - 0 |  |  | - 1072 |  |  | - 410 | 2040 | 2040 |  | - По тех причинам начало выполнения работ не с 15.05.21 а с 14.07.21 |  |
|  | - Цель 2 Проведение работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | - км | - 20 | - 44,2 | - 44,2 | - 44,2 | - 44,2 | - 44,2 |  |  | - 44,2 | - 44,2 | - 44,2 |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |  |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |  |  |
|  | - Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |  |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (автомобильный транспорт) | Руб/пасс | 50 | 108,42 | 81,68 |  |  |  | 108,42 |  | 178,27 | 108,42 |  | 108,42 |  | Количество пассажиров уменьшилось в связи со сложной обстановкой по коронавирусу |
|  | Объем субсидий на 1км (автомобильный транспорт) | Руб/км | 50 | 29,03 | 40,47 |  |  |  | 29,03 |  | 37,20 | 29,03 |  | 29,03 |  | Уменьшение поездок в связи с невыходом на маршрут мороз, нехватка водителей также в связи с заболеваемостью |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира (водный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  | 2 278,0 |  | 24 446,86 | 1 480,8 |  | 1 670,3 |  | По тех причинам начало выполнения работ не с 15.05.21 а с 14.07.21 |
|  | Объем субсидий на 1км (водный транспорт) |  |  |  |  |  |  |  | 35046,21 |  | 35 046,21 | 20 503,9 |  | 23 128,1 |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 100 | 6,7 | 0,0 |  |  |  |  | 6,7 | 6,7 | 6,7 |  | 6,7 |  |  |
|  |  | % |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  |  |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 2.3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
|  | Отдельные мероприятия: «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(тыс.руб.)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2020(отчетный год) |  | 2021(текущий год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 | 2023 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 62 543,1 | 60 699,3 |  |  | 72 813.3 | 72 357,1 | 45 243,7 | 45 471,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 62 543,1 | 60 699,3 |  |  | 72 813,25 | 72 357,1 | 45 243,7 | 45 471,0 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 25 930,1 | 25 900,0 |  |  | 34 182,9 | 33 963,3 | 24 317,0 | 24 317,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 25 930,1 | 25 900,0 |  |  | 34 182,9 | 33 963,3 | 24 317,0 | 24 317,0 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 34 600,2 | 32 822,8 |  |  | 37 507,0 | 37 270,4 | 20 629,2 | 20 856,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 34 600,2 | 32 822,8 |  |  | 37 507,0 | 37 270,4 | 20 629,2 | 20 856,5 |  |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2 012,8 | 1 976,5 |  |  | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 2 012,8 | 1 976,5 |  |  | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  | Мероприятия, направленные на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений для обеспечения безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  | 825,9 | 825,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  |  |  |  |  | 825,9 | 825,9 |  |  |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(тыс.руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2020 г. (отчетный год) |  | 2021г. (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2022 | 2023 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 62 543,1 | 60 699,3 |  |  | 72 813,3 | 72 357,1 | 45 243,7 | 45 471,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 35 087,5 | 35 061,8 |  |  | 21 218,1 | 21 218,1 | 20 392,2 | 20 598,4 |  |
|  |  | бюждеты поселений | 329,8 | 299,7 |  |  | 15 381,1 | 15 377,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 27 125,8 | 25 337,8 |  |  | 36 214,1 | 35 761,3 | 22 647,8 | 22 661,1 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 25 930,1 | 25 900,0 |  |  | 34 182,9 | 33 963,3 | 24 317,0 | 24 317,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 563,6 | 563,6 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 25 366,5 | 25 336,4 |  |  | 34 182,9 | 33 963,3 | 24 317,0 | 24 317,0 |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 34 600,2 | 32 822,8 |  |  | 37 507,0 | 37 270,4 | 20 629,2 | 20 856,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 32 523,1 | 32 523,1 |  |  | 20 094,7 | 20 094,7 | 20 094,7 | 20 300,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 747,3 | 0,0 |  |  | 2 031,2 | 1 798,0 | 326,7 | 340,0 |  |
|  |  | Бюджеты поселений | 329,8 | 299,7 |  |  | 15 381,1 | 15 377,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | Всего | 2 012,8 | 1 976,5 |  |  | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 2 000,8 | 1 975,1 |  |  | 297,5 | 297,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 12,0 | 1 ,4 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятия, направленные на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений для обеспечения безопасности дорожного движения | Всего |  |  |  |  | 825,9 | 825,9 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 825,9 | 825,9 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы Абанского района                                                                                        С.Д. Горнакова