Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1442-п  от 28.10.2013 г. (в редакции постановлений: от 10.11.2014 №1569-п; от 31.12.2014 №2030-п; от 05.11.2015 №613-п; от 30.06.2016 №227-п; от 09.11.2016 №352-п; от 13.04.2017 №141-п; от 13.11.2017 №554-п; от 24.09.2018 №416-п, от 12.11.2018 №493-п., от 07.11.2019 № 405-п., от 12.11.2020 №437-п., от 28.12.2020 №519-п, от 09.07.2021 №356-п.).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Развитие транспортной системы Абанского района;

- Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и  населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими  районами Красноярского края.

- сохранением и модернизацией существующей сети автомобильных дорог за счет проведение комплекса работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту.

- обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного движения на них.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2021 году составило  72 813,3 тыс.руб., фактическое исполнение – 72 357,1 тыс.руб., что составляет 99% от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- транспортная подвижность   составила 134,2 тыс. перевезенных человек, что составляет 100,9%;

- перевозка пассажиров по водному маршруту составила 38% от запланированной.  Данный показатель  не достигнут ввиду того что по техническим причинам  перевозка пассажиров начата не 15.05.2021 а 14.07.2021 года.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021году предусмотрены в сумме 34 182,82 тыс.руб. за счет средств районного бюджета.

Фактическое исполнение составило 33 963,3тыс.руб., что составляет 99,4% от запланированных средств.

Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог местного значения  Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности 44,8км;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по содержанию в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ, составила 100%;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ, составила 100%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены в сумме 37 507,0тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2 031,2тыс.руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 35 035,1 тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 37 270,3тыс.руб., что составляет 99,4 % от запланированных средств.

Отдельные мероприятия  по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного движения на них.

Расходы на реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены в сумме 1 123,4тыс.руб за счет средств краевого бюджета.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств.

пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов составила 100%.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Абанского района » за 2021год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,99 | 0,9 | 1 | 0,96 |
| высокая | высокая | высокая. | высокая |

Первый заместитель Главы

Абанского района                                               С.Д. Горнакова