- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий |  |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  | январь - сентябрь |  |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  | 1-й год |  | 2-й год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Комплексное развитие транспорта Абанского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Абанского района в транспортных услугах, обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы |  | транспортная подвижность; | - Поездок/тыс.чел |  | - 35 |  |  |  | - 405,00 |  |  | - 410 |  |  |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  |  | - 450 |  |  | - 465 |  |  |  |  |
|  |  | - объем субсидий на 1 пассажира; | - Руб/пасс |  | - 35 |  |  |  | - 36,30 |  |  | - 37,80 |  |  |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  |  | - 41,7 |  |  | - 45,85 |  |  |  |  |
|  |  | - объем субсидий на 1 км; | - Руб/км |  | - 30 |  |  |  | - 25,20 |  |  | - 27,70 |  |  |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  |  | - 33,50 |  |  | - 36,85 |  |  |  |  |
|  |  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | - км |  | - 100 |  |  |  | - 66,900 |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  | 66,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Полное и эффективное удовлетворение потребностей населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортного комплекса Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) |  |  | Поездок/тыс.чел |  |  |  |  |  |  | 405 |  |  | 410 |  |  | 400 |  | 102 | 100 |  |  | 215 |  |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  | 450 |  | 465 | В 2014 году меньше граждан воспользовалось поездками |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира |  |  | Руб/пасс |  |  |  |  |  |  | 36,30 |  |  | 37,80 |  |  | 30,17 |  | 39,60 | 25,43 |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  | 39,60 |  |  |  |  |  |  | 41,70 |  | 45,85 | План 2014 в муниципальной программе года был ошибочно завышен с учетом включения финансирования на перевозки по п.Абан, факт отражен без п.Абан |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 км |  |  | Руб/км |  |  |  |  |  |  | 25,20 |  |  | 27,70 |  |  | 26,56 |  | 30,50 | 22,89 |  |  | 30,50 |  |  |  |  |  | 30,50 |  |  |  |  |  |  | 30,50 |  |  |  |  |  |  | 33,50 |  | 36,85 | План 2014 в муниципальной программе был ошибочно завышен с учетом включения финансирования на перевозки по п.Абан, факт отражен без п.Абан |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  | 0,000 | 66,900 |  |  | 0,000 |  |  | 66,900 |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  | 66,900 |  |  | 66,900 |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | Работы по содержанию дорог в 2014 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |

Глава администрации Абанского района                                                                                                                            Г.В.Иванченко

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 22 678 800,00 | 22 326 729,78 | 2 543 320,79 |  | 6 27 2050,00 |  | 9 408 075,00 |  | 12 544 100,00 |  | 12 584 100,00 | 12 538 800,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 12 017 800,00 | 11 665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 27 2050,00 |  | 9 408 075,00 |  | 12 544 100,000 |  | 12 584 100,00 | 12 538 800,00 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 10 661 000,00 | 10 660 929,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортного комплекса Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 11 665 800,00 | 11 665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 150 100,00 |  | 9 225 150,00 |  | 12 300 200,00 |  | 12 300 200,00 | 12 300 200,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0408 | 1210408 | 810 | 11 665 800,00 | 11 665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 150 100,00 |  | 9 225 150,00 |  | 12 300 200,00 |  | 12 300 200,00 | 12 300 200,00 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 889 600,00 | 1 537 529,78 | 0,00 |  | 121 950,00 |  | 182 925,00 |  | 243 900,00 |  | 283 900,00 | 238 600,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0409 | 1220409 | 244 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 121 950,00 |  | 182 925,00 |  | 243 900,00 |  | 283 900,00 | 238 600,00 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0409 | 1227508 | 540 | 1 537 600,00 | 1537 529,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Отдельные мероприятия муниципальной подпрограммы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 9 123 400,00 | 9 123 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0409 | 1297491 | 540 | 23 400,00 | 23 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0409 | 1297743 | 540 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Абанского района                                                                                                                            Г.В.Иванченко

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района районе» | Всего | 22 678 800,00 | 22 326 729,78 | 2 543 320,79 |  | 6 272 050,00 |  | 9 408 075,00 |  | 12 544 100,00 |  | 12 584 100,00 | 12 538 800,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 661 000,00 | 10 660 929,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В результате торгов -экономия. Работы выполнены в полном объеме |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 12 017 800,00 | 11665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 272 050,00 |  | 9 408 075,00 |  | 12 544 100,00 |  | 12 584 100,00 | 12 538 800,00 | Работы по содержанию дорог в 2014 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортного комплекса Абанского района» | Всего | 11 665 800,00 | 11 665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 150 100,00 |  | 9 225 150,00 |  | 12 200 200,00 |  | 12 300 200,00 | 12 300 200,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11 665 800,00 | 11 665 800,00 | 2 543 320,79 |  | 6 150 100,00 |  | 9 225 150,00 |  | 12 200 200,00 |  | 12 300 200,00 | 12 300 200,00 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 1 889 600,00 | 1 537 529,78 | 0,00 |  | 121 950,00 |  | 182 925,00 |  | 243 900,00 |  | 283 900,00 | 238 600,00 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 537 600,00 | 1 537 529,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 121 950,00 |  | 182 925,00 |  | 243 900,00 |  | 283 900,00 | 238 600,00 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Отдельные мероприятия муниципальной подпрограммы | Всего | 9 123 400,00 | 9 123 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 9 123 400,00 | 9 123 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Абанского района                                                                                                                            Г.В.Иванченко