- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности |  |  |  | Ед. измерения |  | Весовой критерий(%) |  |  |  |  | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | январь - март |  |  |  | январь - июнь |  |  |  |  |  |  | январь - сентябрь |  |  |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  | план |  | факт |  | план |  |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Комплексное развитие транспорта Абанского района для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Абанского района в транспортных услугах, обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые индикаторы |  | - транспортная подвижность; |  | - Поездок/тыс.чел |  | - 35 |  |  |  | - 405,00 |  |  |  | - 410 |  |  |  |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  |  | - 430 |  |  |  |  |  | - 450 |  | - 465 |  |  |  |  |
|  |  | - объем субсидий на 1 пассажира; |  | - Руб/пасс |  | - 35 |  |  |  | - 36,30 |  |  |  | - 37,80 |  |  |  |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  | - 39,6 |  |  |  |  |  | - 39,60 |  |  |  |  |  | - 26,7 |  | - 28,04 |  |  |  |  |
|  |  | - объем субсидий на 1 км; |  | - Руб/км |  | - 30 |  |  |  | - 25,20 |  |  |  | - 27,70 |  |  |  |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  | - 30,5 |  |  |  |  |  | - 30,50 |  |  |  |  |  | - 24,05 |  | - 25,25 |  |  |  |  |
|  |  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию |  | - км |  | - 100 |  |  |  | - 66,900 |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  | - 66,9 |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  | 66,900 |  | 66,900 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - % |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  | - 100 |  |  |  |  |
|  | - Задача 1. Полное и эффективное удовлетворение потребностей населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей) |  |  |  | Поездок/тыс.чел |  |  |  | 35 |  |  |  | 405 |  |  |  | 410 |  |  | 400 |  |  | 430 |  | 100 |  | 430 |  |  |  | 215 |  |  | 430 |  |  | 315 |  |  | 430 |  | 430 |  |  | 450 | 465 |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира |  |  |  | Руб/пасс |  |  |  | 35 |  |  |  | 36,30 |  |  |  | 37,80 |  |  | 30,17 |  |  | 39,60 |  | 25,43 |  | 39,60 |  |  |  | 25,43 |  |  | 39,6 |  |  | 25,43 |  |  | 39,6 |  | 25,43 |  |  | 41,70 | 45,85 |  | План 2015 года в муниципальной программе был ошибочно завышен с учетом включения финансирования на перевозки по п.Абан, факт за 2015г отражен без п.Абан |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 км |  |  |  | Руб/км |  |  |  | 30 |  |  |  | 25,20 |  |  |  | 27,70 |  |  | 26,56 |  |  | 30,50 |  | 22,89 |  | 30,50 |  |  |  | 22,89 |  |  | 30,5 |  |  | 22,89 |  |  | 30,5 |  | 22,89 |  |  | 33,50 | 36,85 |  | План 2015 года в муниципальной программе был ошибочно завышен с учетом включения финансирования на перевозки по п.Абан, факт за 2015г отражен без п.Абан |  |  |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию |  | км |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 66,900 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 66,900 |  |  | 0,000 |  |  | 66,900 |  |  | 0 |  |  | 66,9 |  |  | 0 |  |  | 66,9 |  |  | 0 | 66,900 |  | 66,900 |  |  |  |  |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 | 100 |  | 100 |  | Работы по содержанию дорог 2015 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |  |  |

Первый заместитель  Главы

администрации Абанского района                                                                                                          С.Д.Горнакова

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(тыс.рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 22 678, 8 | 22 326,8 |  |  |  |  |  |  | 27 504,1 | 26 802,8 | 18 079,8 | 18 011,2 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 12 017,8 | 11 665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 805,0 | 12 103,7 | 18 079,8 | 18 011,2 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 10 661,0 | 10 660,9 |  |  |  |  |  |  | 14 699,0 | 14 699,0 |  |  |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 11 665,8 | 11 665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 300,2 | 12 103,7 | 17 733,8 | 17 733,8 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 11 665,8 | 11 665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 300,2 | 12 103,7 | 17 733,8 | 17 733,8 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1 889,6 | 1 537,5 |  |  |  |  |  |  | 15 203,9 | 14 699,0 | 346,0 | 277,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 352,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 504,8 | 0,0 | 346,0 | 277,4 | Работы по содержанию дорог 2015 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 1 537,6 | 1537,5 |  |  |  |  |  |  | 14 699,0 | 14 699,0 |  |  |  |
| Подпрограмма 9 | Отдельные мероприятия муниципальной подпрограммы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 9 123,4 | 9 123,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0409 | 1297491 | 540 | 23,4 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0409 | 1297743 | 540 | 9 100,0 | 9 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель  Главы

администрации Абанского района                                                                                                  С.Д.Горнакова

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(тыс.рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 22 678,8 | 22 326,7 |  |  |  |  |  |  | 27 504,1 | 26 802,8 | 18 079,8 | 18 011,2 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 10 661,0 | 10 660,9 |  |  |  |  |  |  | 14 699,0 | 14 699,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 12 017,8 | 11665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 805,0 | 12 103,7 | 18 079,8 | 18 011,2 | Работы по содержанию дорог в 2015 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 11 665,8 | 11 665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 300,2 | 12 103,7 | 17 733 ,8 | 17 733,8 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 11 665,8 | 11 665,8 |  |  |  |  |  |  | 12 300,2 | 12 103,7 | 17 733,8 | 17 733,8 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 1 889,6 | 1 537,5 |  |  |  |  |  |  | 15 203,9 | 14 699,0 | 346,0 | 277,4 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 1 537 ,6 | 1 537 ,5 |  |  |  |  |  |  | 14 699,0 | 14 699,0 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 352,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 504,8 | 0,00 | 346,0 | 277,4 | Работы по содержанию дорог 2015 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель  Главы

администрации Абанского района                                                                                                  С.Д.Горнакова