Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Развитие транспортной системы Абанского района» за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1442-п  от 28.10.2013 г. (в редакции постановлений: от 10.11.2014 №1569-п; от 31.12.2014 №2030-п; от 05.11.2015 №613-п; от 15.06.2016№227-п; от 09.11.2016 №352-п; от 13.04.2017 №141-п; от 13.11.2017 №554-п, от 24.09.2018 №416-п, от 12.11.2018 №493-п; от 07.11.2019 №405-п, от 28.12.2020 №519-п).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- Развитие транспортной системы Абанского района;

- Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами;

- обслуживание дорожной сети для обеспечения потребностей экономики и    населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе для снижения транспортных издержек пользователей автомобильных дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;

- повышение транспортной доступности территорий района с другими районами Красноярского края;

- сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорого за счет проведения комплекса работ по их содержанию, капитальному ремонту и ремонту;

-  обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного движения на них.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2020году составило  62 543,1тыс.руб., фактическое исполнение – 60 699,3тыс.руб., что составляет 97% от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Развитие транспортной системы Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- транспортная подвижность   составила 310,2 тыс. перевезенных человек, что составляет 233%;

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрены в сумме 25 930,1тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 25 366,5тыс.руб.,

- за счет краевого бюджета- 563,6тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 25 899,9тыс.руб., что составляет 99,9% от запланированных средств.

Подпрограмма «Содержание, ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог местного значения  Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района.

Целевые индикаторы  программы достигнуты   в следующем объеме:

- протяженность автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности 44,8км;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по содержанию в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ, составила 100%;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности дорожной сети, запланированной к проведению работ, составила 100%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрены в сумме 34 600,2тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2 077,1тыс.руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 32 523,1 тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 32 822,8тыс.руб., что составляет 95 % от запланированных средств.

Отдельные мероприятия  по обустройству пешеходных переходов на автомобильных дорогах и повышение безопасности дорожного движения на них.

Расходы на реализацию мероприятия в 2020 году предусмотрены в сумме 2 012,8тыс.руб., в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 12,0тыс.руб.,

- за счет средств краевого бюджета – 2 000,8тыс.руб.

Фактическое исполнение составило 1 975,1тыс.руб., что составляет 98,7% от запланированных средств (в связи  экономией после проведения аукциона, и излишне запланированных средств районного бюджета).

пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов составила 100%.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы «Развитие транспортной системы Абанского района » за 2020год

| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,97 | 1 | 0,82 | 0,93 |
| высокая | высокая | удов. | высокая |

Первый заместитель Главы

администрации Абанского района                                               С.Д. Горнакова