- Приложение № 9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Абанского района, о их формировании, и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Развитие транспортной системы   Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий(%) | Отчетный период |  | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 |  | январь - июнь |  |  | значение на конец года |  |  | 2021 | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  | план |  | факт |  |  |  |
| Цель: Повышение доступности транспортных услуг для населения и развитие сети автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Целевые показатели | - транспортная подвижность населения; | - Тыс.поездок/ чел | - 20 | - 133 | - 290,8 |  |  | - 133 |  |  | - 310,2 | - 133,0 | - 133,0 |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, и их удельный вес в общей протяженности сети | - км | - 20 | - 44,2 | - 44,2 |  |  | - 44,2 |  |  | - 44,2 | - 44,2 | - 44,2 |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | - Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов | - % | - 20 | - 100 | - 100 |  |  | - 100 |  |  | - 100 | - 100 | - 100 |  |
|  | - Задача 1. Обеспечение потребности населения Абанского района в пассажирских перевозках; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Развитие транспортной системы Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем субсидий на 1 пассажира | Руб/пасс | 50 | 108,42 | 72,19 |  |  |  | 108,42 |  | 81,68 | 108,42 | 108,42 | Увеличение фактического количества перевезенных пассажиров |
|  | Объем субсидий на 1 км | Руб/км | 50 | 29,03 | 33,96 |  |  |  | 29,03 |  | 40,47 | 29,03 | 29,03 |  |
|  | Задача 2. Обеспечение сохранности и развитие сети автомобильных дорог Абанского района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения , работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 100 | 6,7 | 0,0 |  |  |  |  | 6,7 | 0 | 6,7 | 6,7 | Работы по содержанию дорог 2020 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | % |  | 10 | 0 |  |  |  |  | 10 | 0 | 10 | 10 |  |
| 2.2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по содержанию автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на которых необходимы работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в общей протяженности сети, запланированной к проведению работ | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Отдельные мероприятия: «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Пешеходные переходы, запланированные к обустройству в общей численности фактически обустроенных пешеходных переходов | % |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)	(тыс.руб.)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2019(отчетный год) |  | 2020(текущий год) |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| Муниципальная програм ма | «Развитие транспортной системы Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 38 494,4 | 36 851,9 |  |  | 62 543,1 | 60 699,3 | 43 040,0 | 43 259,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 38 494,4 | 36 851,9 |  |  | 62 543,1 | 60 699,3 | 43 040,0 | 43 259,5 |  |
| Подпрог рамма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 20 990,9 | 20 749,2 |  |  | 25 930,1 | 25 900,0 | 22 321,1 | 22 321,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 20 990,9 | 20 749,2 |  |  | 25 930,1 | 25 900,0 | 22 321,1 | 22 321,1 |  |
| Подпрог рамма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 17 274,6 | 15 873,9 |  |  | 34 600,2 | 32 822,8 | 20 421,4 | 20 640,9 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 17 274,6 | 15 873,9 |  |  | 34 600,2 | 32 822,8 | 20 421,4 | 20 640,9 | В 2020 году накопленные в местном бюджете средства дорожного фонда не израсходованы в целях дальнейшего накопления для более полного и значительного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог находящихся в ведении МО Абанский район |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 228,9 | 228,9 |  |  | 2 012,8 | 1 976,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 228,9 | 228,9 |  |  | 2 012,8 | 1 976,5 | 297,5 | 297,5 | Излишне запланированные средства |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                               С.Д.Горнакова

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений	(тыс.руб)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2019 г. (отчетный год) |  | 2020г. (текущий год) |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 38 494,4 | 36 851,9 |  |  | 62 543,1 | 60 699,3 | 43 040,0 | 43 259,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 16 102,8 | 16 102,8 |  |  | 35 087,5 | 35 061,8 | 20 392,2 | 20 598,4 |  |
|  |  | бюждеты поселений |  |  |  |  | 329,8 | 299,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 22 391,6 | 20 749,2 |  |  | 27 125,8 | 25 337,8 | 22 647,8 | 22 661,1 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной системы Абанского района» | Всего | 20 990,9 | 20 749,2 |  |  | 25 930,1 | 25 899,9 | 22 321,1 | 22 321,1 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  | 563,6 | 563,6 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20 990,9 | 20 749,2 |  |  | 25 366,5 | 25 336,4 | 22 321,1 | 22 321,1 |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения Абанского района» | Всего | 17 274,6 | 15 873,9 |  |  | 34 600,2 | 32 822,8 | 20 421,4 | 20 640,9 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 15 873,9 | 15 873,9 |  |  | 32 523,1 | 32 523,1 | 20 094,7 | 20 300,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 400,7 | 0,00 |  |  | 1 747,3 | 0,0 | 326,7 | 340,0 | Работы по содержанию дорог 2020 г не проводились в связи с поступлением незначительных средств в муниципальный дорожный фонд |
|  |  | Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 |  |  | 329,8 | 299,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Отдельные мероприятия | Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения | Всего | 228,9 | 228,9 |  |  | 2 012,8 | 1 976,5 | 297,5 | 297,5 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 228,9 | 228,9 |  |  | 2 000,8 | 1 975,1 | 297,5 | 297,5 | Экономия после проведения аукциона, не освоены по причине окончания года |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  | 12,0 | 1 ,4 | 0,00 | 0,00 | Излишне запланированные средства |

Первый заместитель Главы администрации Абанского района                                                                                        С.Д. Горнакова